Приложение

к постановлению администрации

МО «Муринское городское поселение»

№ 661 от 25. 12. 2025

| КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| Согласующие органы и организации: |  |  |
| 1 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 01.12.2025 |
| 2 | ФКУ Упрдор «Северо-Запад» | 21.11.2025 |
| 3 | Администрация Бугровского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области | 01.12.2025 |
| 4 | Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 03.12.2025 |
| 5 | Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «Муниципальный округ №21» | 01.12.2025 |
| 6 | Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Полюстрово» | 13.11.2025 |
| 7 | Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Прометей» | 18.11.2025 |
| 8 | Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | 21.11.2025 |
| Санкт-Петербург 2025 |  |  |

Лист согласований и ответов органов и организаций, рассматривающих КСОДД

| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | №398, 01.12.2025 |
| --- | --- |
|  | номер, дата |
| ФКУ Упрдор «Северо-Запад» | №371, 21.11.2025 |
|  | номер, дата |
| Администрация Бугровского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области | №397, 01.12.2025 |
|  | номер, дата |
| Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области | №406, 03.12.2025 |
|  | номер, дата |
| Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «Муниципальный округ №21» | 01.12.2025 |
|  | номер, дата |
| Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Полюстрово» | №360, 13.11.2025 |
|  | номер, дата |
| Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга «Муниципальный округ Прометей» | №413, 18.11.2025 |
|  | номер, дата |
| Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | №373, 21.11.2025 |
|  | номер, дата |

Паспорт КСОДД

1) Наименование КСОДД: Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования «Муринское городское поселение»

2) Основания для разработки: Приказ Министерства транспорта России от 18.02.2025 № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

3) Значения показателей для утверждаемого варианта проектирования КСОДД (таблица 1):

Таблица 1 - Значения показателей для утверждаемого варианта проектирования КСОДД

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Целевой сценарий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2040 |
| Показатели безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ДТП | 45 | 42 | 39 | 38 | 35 | 32 | 26 |
| 2 | Количество погибших в результате ДТП | 48 | 45 | 85 | 41 | 38 | 35 | 28 |
| 3 | Количество раненных в результате ДТП | 43 | 41 | 38 | 37 | 35 | 33 | 26 |
| 4 | Социальный риск | 0,78 | 0,74 | 1,41 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 |
| 5 | Транспортный риск | 0,17 | 0,16 | 0,31 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| 6 | Тяжесть последствий ДТП | 2,3 | 2,4 | 5,0 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,7 |
| 7 | Коэффициент аварийности | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 0,38 | 0,38 | 0,28 |
| Показатели характеризующие дорожное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, % | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс. | 46491 | 48265 | 49560 | 51466 | 53937 | 59750 | 66473 |
| 3 | Объем передвижений на ПТОП, пасс. | 17585 | 18265 | 18538 | 18327 | 18989 | 18139 | 17543 |
| 4 | Объем передвижений на ИТ, пасс. | 28906 | 30000 | 31023 | 33139 | 34948 | 41611 | 48930 |
| 5 | Доля передвижений на ПТОП, % | 38% | 38% | 37% | 36% | 35% | 30% | 26% |
| 6 | Доля передвижений на ИТ, % | 62% | 62% | 63% | 64% | 65% | 70% | 74% |
| 7 | Среднее время реализации корреспонденции на ИТ, мин | 12,09 | 12,70 | 12,94 | 12,91 | 12,46 | 12,81 | 12,92 |
| 8 | Средняя дальность поездки на ПТОП, км | 3,22 | 3,18 | 3,19 | 3,24 | 3,33 | 3,36 | 3,40 |
| 9 | Средняя дальность поездки на ИТ, км | 5,22 | 5,23 | 5,21 | 5,20 | 5,23 | 5,25 | 5,51 |
| Показатели эффективности организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 70%), км | 7,654 | 7,720 | 7,858 | 8,848 | 11,070 | 13,599 | 19,175 |
| 2 | Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 70%), % | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,050 | 0,058 | 0,076 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 100%), км | 1,410 | 2,220 | 2,267 | 2,641 | 3,179 | 4,206 | 5,171 |
| 4 | Доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик» (загрузка более 100%), % | 0,008 | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,014 | 0,018 | 0,020 |
| Показатели негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оксид углерода CO | 133,01 | 139,03 | 142,55 | 152,40 | 162,77 | 188,01 | 229,33 |
| 2 | Сумма оксидов азота NOx | 81,72 | 83,60 | 85,14 | 90,42 | 94,82 | 109,83 | 125,81 |
| 3 | НМЛОС (углеводороды CH) | 38,04 | 39,75 | 40,76 | 43,59 | 46,54 | 53,70 | 65,66 |
| 4 | НМЛОС (формальдегид) | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,38 |
| 5 | НМЛОС (бензапирен) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Диоксид серы SO2 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,34 | 1,65 |
| 7 | Дисперсные частицы (РМ) - Сажа | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,66 | 1,87 |
| 8 | Суммарная масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников | 255,09 | 264,80 | 270,92 | 289,05 | 306,96 | 354,84 | 424,70 |
| Показатели развития парковочного пространства и размещение парковок (парковочных мест) общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность парковочными местами на 1000 автомобилей | 615 | 638 | 668 | 695 | 718 | 765 | 810 |
| 2 | Обеспеченность парковочными местами на 1000 жителей | 201 | 209 | 219 | 227 | 236 | 257 | 265 |

4) Сроки и этапы реализации КСОДД:

1 этап — 2026–2030 годы (с разбивкой мероприятий на каждый год этапа);

2 этап — 2031–2033 годы;

3 этап — 2034–2040 годы.

5) Перечень мероприятий по организации дорожного движения и их описание: представлен в таблице 3

6) Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий по организации дорожного движения:

Таблица 2 – Источники финансирования программы мероприятий реализации КСОДД

| № п/п | Этап | Бюджет Ленин-градской области, тыс. руб. | Бюджет Всеволожского района, тыс. руб. | Бюджет МО «Муринское ГП», тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 г. | 10 552 270,38 | 0,00 | 15 695,00 | 21 890,90 | 10 589 856,28 |
| 2 | 2027 г. | 77,0 | 0,00 | 9 988,80 | 100,0 | 10 165,80 |
| 3 | 2028 г. | 0,00 | 40 000,00 | 123 389,00 | 44 901,15 | 208 290,15 |
| 4 | 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 4 544,00 | 364 618,21 | 369 162,21 |
| 5 | 2030 г. | 8 800 387,86 | 0,00 | 73 726,12 | 1 032 546,20 | 9 906 660,18 |
| 6 | 2031 – 2033 гг. | 467 542,06 | 0,00 | 19 228,00 | 374 131,93 | 860 901,99 |
| 7 | 2034 – 2040 гг. | 790 409,96 | 24 697,71 | 72 020,00 | 5 660,00 | 892 787,67 |
| 8 | Итого | 20 610 687,26 | 64 697,71 | 318 590,92 | 1 843 848,39 | 22 837 824,28 |

Перечень мероприятий по организации дорожного движения для утверждаемого сценария

Таблица 3 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию КСОДД (Бюджет Ленинградской области)

| ID КСОДД | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 2 | 2026 | 32,00 |
| 3.2.2.4 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении а/д Санкт-Петербург – Матокса и ул. Оборонная | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 64 | 2027 | 10,00 |
| 3.2.2.4 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении а/д Санкт-Петербург – Матокса и ул. Оборонная | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 1 | 2027 | 16,00 |
| 3.2.2.4 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении а/д Санкт-Петербург – Матокса и ул. Оборонная | МО "Муринское городское поселение" | Установка сигнальных столбиков и демонтаж делиниаторов | шт. | 34 | 2027 | 51,00 |
| 3.2.6.10 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 3 | 2026 | 4 828,00 |
| 3.2.6.20 | а/д Санкт-Петербург – Матокса, от ул.Кооперативная до границы МО | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 1,4 | 2033 | 234,00 |
| 3.2.6.27 | Западный обход Мурино | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | м | 310 | 2030 | Учтено в п. 3.2.15.1 |
| 3.2.6.29 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 1 | 2030 | 8,00 |
| 3.2.15.1 | Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса (в створе Гражданского проспекта) - Этап 1 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 2,0 | 2026 | 1 707 021,50 |
| 3.2.15.1 | Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса (в створе Гражданского проспекта) - Этап 2 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 6,7 | 2030 | 7 918 522,03 |
| 3.2.15.1 | Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса (в створе Гражданского проспекта) - Этап 3 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 1,5 | 2030 | вне границ МО "Муринское городское поселение" |
| 3.2.15.2 | Обход города Мурино и деревни Новое Девяткино с западной стороны (размещение автомобильной дороги регионального значения фактически предусматривается от ул. Главная в дер. Новое Девяткино до пр. Авиаторов Балтики в г. Мурино с путепроводом над железнодорожными путями Приозерского направления) | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 2,4 | 2040 | 784 409,96 |
| 3.2.15.3 | Автомобильная дорога от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения технической категории IБ | км | 6,4 | 2026 | 8 838 603,88 |
| 3.2.15.4 | Автомобильная дорога «Мурино – Бугры» | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения технической категории II | км | 2,6 | 2030 | 867 857,83 |
| 3.2.15.5 | Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса» | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица общегородского значения 2 класса регулируемого движения – в границах населенного пункта) | км | 3,5 | 2033 | 467 308,06 |
| 3.2.15.6 | Мосты через р. Охта на автомобильной дороге «Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса» (в створе Гражданского проспекта) | МО «Муринское городское поселение» | Строительство мостов регионального значения | ед. | 3,0 | 2030 | В составе п. 3.2.15.1 |
| 3.2.15.7 | Путепровод над железнодорожными путями Приозерского направления | МО «Муринское городское поселение» | Строительство путепровода регионального значения | ед. | 1,0 | 2040 | В составе п. 3.2.15.2 |
| 3.2.15.8 | Мост через р. Охта на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Матокса (км 1+380) | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция моста регионального значения | ед. | 1,0 | 2033 | В составе п. 3.2.15.5 |
| 3.2.1.1 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Охтинская ал. – ул. Шувалова) | ед. | 1,0 | 2026 | 27,00 |
| 3.2.1.5 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Центральная ул. – Английская ул.) | ед. | 2,0 | 2026 | 54,00 |
| 3.2.1.7 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Заречная ул. – Оборонная ул.) | ед. | 2,0 | 2026 | 54,00 |
| 3.2.3.2 | Охтинская аллея (напротив д. 14) | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 140 |
| 3.2.3.6 | ул. Шувалова – Охтинская аллея | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация адаптивного светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 320 |
| 3.2.3.9 | а/д Санкт-Петербург - Матокса – Оборонная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 210 |
| 3.2.3.10 | а/д Санкт-Петербург - Матокса – Вокзальная ул. – Садовая ул. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация адаптивного светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 220 |
| 3.2.3.11 | а/д Санкт-Петербург - Матокса – Английская ул. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация адаптивного светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 220 |
| 3.2.3.12 | а/д Санкт-Петербург - Матокса, д. 52 | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 140 |
| 3.2.3.27 | а/д Санкт-Петербург - Матокса – Оборонная ул. и а/д Санкт-Петербург - Матокса – Лесная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Увеличение количества полос | ед. | 1 | 2033 | учтено в п.2.1.15 |
| 3.2.3.28 | а/д Санкт-Петербург - Матокса – Оборонная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Увеличение количества полос | ед. | 1 | 2040 | 6 000,00 |
| 3.2.3.29 | а/д Санкт-Петербург - Матокса – Оборонная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Организация левоповоротного маневра с Оборонной ул. на Заречную ул. (организация светофорного объекта) с целью сохранения возможности движения муниципальных маршрутов НГПОТ | ед. | 1 | 2033 | 1 500,00 |
| 3.2.4.2 | а/д Санкт-Петербург - Матокса ота/д Санкт-Петербург - Матокса, д. 52 до Оборонная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Координация светофорных объектов | ед. | 1,0 | 2026 | 400,00 |
| 3.2.5.2 | а/д Санкт-Петербург – Матокса – Оборонная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Адаптивное управление светофорным объектом | ед. | 1,0 | 2030 | 2 000,00 |
| 3.2.11.3 | ул. Шувалова – пр-кт. Авиаторов Балтики (Западный обход Мурино) | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта | ед. | 1,0 | 2030 | 12 000,00 |

Таблица Е.2 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию КСОДД (Бюджет Всеволожского муниципального района)

| ID объекта | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.15.19 | Проектируемая дорога местного значения Всеволожского муниципального района | МО «Муринское городское поселение» | Строительство дороги местного значения | км | 0,4 | 2040 | Целевой, Расширенный |
| 3.2.15.27 | Сквозной проезд | МО «Муринское городское поселение» | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2027 | 20 000,00 |
| 3.2.15.28 | Центральный проезд | МО «Муринское городское поселение» | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2026 | 20 000,00 |

Таблица Е.3 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию КСОДД (Бюджет МО «Муринское городское поселение»)

| ID КСОДД | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка бордюров | м | 233,17 | 2026 | 707,00 |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 33 | 2026 | 540,00 |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка ИДН | шт. | 2 | 2026 | 157,00 |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение пешеходного перехода | шт. | 2 | 2026 | 12,00 |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка ограждения пешеходного | м | 151 | 2026 | 906,00 |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка тротуаров | м | 270 | 2026 | 1 579,00 |
| 3.2.2.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 29,12 | 2026 | 5,00 |
| 3.2.2.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 9 | 2026 | 2 800,00 |
| 3.2.2.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 5 | 2026 | 81,00 |
| 3.2.2.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Установка ограждения пешеходного | м | 65 | 2026 | 390,00 |
| 3.2.2.3 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении ул. Шувалова и Петровского бульвара | МО "Муринское городское поселение" | Корректировка существующих знаков 5.15.2 и установка новых на г-образной опоре | шт | 21 | 2027 | 1 800,00 |
| 3.2.2.3 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении ул. Шувалова и Петровского бульвара | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 20 | 2027 | 9,00 |
| 3.2.6.1 | Перекресток ул. Шувалова – дороги к деревне Лаврики после переезда до остановки | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство пешеходного перехода тротуаром и разметкой | м | 120 | 2033 | 3 828 |
| 3.2.6.2 | Ул. ш. в Лаврики | МО «Муринское городское поселение» | Устройство тротуара по нечётной стороне улицы | км | 3 | 2033 | Учтено в п. 3.2.15.9 |
| 3.2.6.3 | Остановка ул. Графская на ул. Шувалова | МО «Муринское городское поселение» | Устройство тротуара по обоим направлениям | м | 80 | 2028 | 510,00 |
| 3.2.6.5 | Ул. Шувалова, рядом с д. 42 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство пешеходного перехода | ед. | 1 | 2028 | 60,00 |
| 3.2.6.6 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 27 | 2027 | 3 834,00 |
| 3.2.6.7 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 32 | 2028 | 3 550,00 |
| 3.2.6.8 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 19 | 2029 | 4 544,00 |
| 3.2.6.9 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 34 | 2030 | 2 698,00 |
| 3.2.6.12 | Охтинская аллея, от д.12 до существующей велодорожки | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | м | 442 | 2030 | 74,00 |
| 3.2.6.13 | Воронцовский бульвар, от Охтинской аллеи до Ручьевского проспекта | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | км | 2 | 2030 | 335,00 |
| 3.2.6.14 | Петровский бульвар, от ул. Шувалова до проспекта Авиаторов Балтики | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | м | 645 | 2030 | 108,00 |
| 3.2.6.15 | Проспект Авиаторов Балтики, от Петровского бульвара до бульвара Менделеева | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | м | 400 | 2030 | 67,00 |
| 3.2.6.23 | Ул. Оборонная | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 1,5 | 2030 | 38 138,00 |
| 3.2.6.25 | Ул.Лесная | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | км | 1,7 | 2030 | 285,00 |
| 3.2.6.29 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 11 | 2030 | 150,00 |
| 3.2.6.29 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 3 | 2030 | 41,00 |
| 3.2.6.30 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 20 | 2027 | 434,00 |
| 3.2.6.31 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 16 | 2028 | 269,00 |
| 3.2.6.33 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 1 | 2033 | Учтено п. 3.2.15.46 |
| 3.2.12.1 | Организация грузового каркаса в зонах жилой застройки | МО «Муринское городское поселение» | Установка знаков 3.4 "Движение грузовых транспортных средств запрещено" | ед. | 11,0 | 2027 | 122,80 |
| 3.2.12.1 | Организация грузового каркаса в зонах жилой застройки | МО «Муринское городское поселение» | Установка знаков 3.4 "Движение грузовых транспортных средств запрещено" | ед. | 4,0 | 2030 | 49,12 |
| 3.2.15.27 | Сквозной проезд | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2028 | 10 000,00 |
| 3.2.15.28 | Центральный проезд | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2028 | 10 000,00 |
| 3.2.15.44 | Оборонная улица | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,2 | 2028 | 54 000,00 |
| 3.2.15.45 | Лесная улица | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,5 | 2028 | 45 000,00 |
| 3.2.15.46 | Вокзальная ул. - Тихая ул. | МО "Муринское городское поселение" | Реконструкция перекрестка | ед. | 1,0 | 2033 | 15 000,00 |
| 3.2.1.2 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (ул. Шувалова – бул. Менделеева) | ед. | 2,0 | 2026 | 54,00 |
| 3.2.1.3 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (ул. Шувалова – Петровский бул.) | ед. | 2,0 | 2026 | 54,00 |
| 3.2.1.4 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (ул. Шувалова – Ручьевский просп.) | ед. | 4,0 | 2026 | 108,00 |
| 3.2.1.6 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Центральная ул. – Английская ул.) | ед. | 1,0 | 2026 | 27,00 |
| 3.2.1.8 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (ул. Шоссе в д. Лаврики – автомобильная дорога, соединяющая г. Мурино и п. Новое Девяткино) | ед. | 3,0 | 2026 | 81,00 |
| 3.2.1.9 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (ул. Шоссе в д. Лаврики – ул. Шувалова) | ед. | 3,0 | 2026 | 81,00 |
| 3.2.1.10 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Воронцовский бул. – Охтинская ал.) | ед. | 1,0 | 2026 | 27,00 |
| 3.2.1.11 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Воронцовский бул. – бул. Менделеева) | ед. | 2,0 | 2026 | 54,00 |
| 3.2.1.12 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Воронцовский бул. – Петровский бул.) | ед. | 3,0 | 2026 | 81,00 |
| 3.2.1.13 | Установка ЗМО 3 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО (Воронцовский бул. – Ручьевский просп.) | ед. | 3,0 | 2026 | 81,00 |
| 3.2.1.14 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО на подъездах к автомобильной дороге «Западный обход г. Мурино» (бул. Менделеева, Петровский бул.) | ед. | 2,0 | 2026 | 54,00 |
| 3.2.1.15 | Установка ЗМО 1 уровня | МО «Муринское городское поселение» | Установка ЗМО на подъездах к автомобильной дороге «Западный обход г. Мурино» (Графская ул., Ручьевский просп., ул. Шувалова) | ед. | 3,0 | 2027 | 81,00 |
| 3.2.1.16 | Установка указателей велосипедных маршрутов | МО «Муринское городское поселение» | Охтинская аллея, от д.12 до существующей велодорожки | ед. | 2,0 | 2030 | 54,00 |
| 3.2.1.17 | Установка указателей велосипедных маршрутов | МО «Муринское городское поселение» | Воронцовский бульвар, от Охтинской аллеи до Ручьевского проспекта | ед. | 2,0 | 2030 | 54,00 |
| 3.2.1.18 | Установка указателей велосипедных маршрутов | МО «Муринское городское поселение» | Петровский бульвар, от ул. Шувалова до проспекта Авиаторов Балтики | ед. | 2,0 | 2030 | 54,00 |
| 3.2.1.19 | Установка указателей велосипедных маршрутов | МО «Муринское городское поселение» | Проспект Авиаторов Балтики, от Петровского бульвара до бульвара Менделеева | ед. | 2,0 | 2030 | 54,00 |
| 3.2.3.1 | ул. Шоссе в Лаврики, д. 68 | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 140 |
| 3.2.3.3 | Воронцовский б-р. – б-р. Менделеева | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 200 |
| 3.2.3.4 | ул. Шоссе в Лаврики – мостовой переход через р. Охта в д. Новое Девяткино в направлении ул. Арсенальная | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 200 |
| 3.2.3.5 | ул. Шувалова – б-р. Менделеева | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 220 |
| 3.2.3.7 | ул. Шувалова – Петровский б-р. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 220 |
| 3.2.3.8 | Петровский б-р. – Екатерининская ул. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 140 |
| 3.2.3.13 | Привокзальная пл., д. 6 (станция метро Девяткино) | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 2 300 |
| 3.2.3.14 | ул. Шувалова – Графская ул. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 140 |
| 3.2.3.15 | ул. Шувалова – Ручьевский пр-кт. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1,0 | 2026 | 200 |
| 3.2.3.21 | Ул. Шувалова – Ручьевский пр-кт. | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1 | 2040 | 20,00 |
| 3.2.4.1 | ул. Шувалова от Охтинская аллея до Ручьевский пр-кт | МО «Муринское городское поселение» | Координация светофорных объектов | ед. | 1,0 | 2026 | 675,00 |
| 3.2.5.1 | ул. Шувалова – б-р. Менделеева | МО «Муринское городское поселение» | Адаптивное управление светофорным объектом | ед. | 1,0 | 2030 | 2 000,00 |
| 3.2.8.1 | Парковки | МО «Муринское городское поселение» | Строительство открытой стоянки для автомобилей | ед | 1,0 | 2030 | 24 000,00 |
| 3.2.10.16 | ул. Тихая, ул. Боровая | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 435,0 | 2033 | 200,00 |
| 3.2.10.17 | Привокзальная ул. | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 350,0 | 2033 | 200,00 |
| 3.2.11.5 | Создание транспортно-пешеходных светофорных объектов на застраиваемых территориях | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта | ед. | 6,0 | 2040 | 72 000,00 |
| 3.2.3.14 | ул. Шувалова – Графская ул. | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта с вызывной пешеходной фазой | ед. | 1,0 | 2026 | В составе в п. 2.1.3 |
| 3.2.3.15 | ул. Шувалова– Ручьевский пр-кт. | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта | ед. | 1,0 | 2026 | В составе п. 2.1.3 |
| 3.2.13.1 | ш. в Лаврики, 89 (автобусная остановка «ш. в Лаврики, 89») | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство ИДН, локальное снижение скорости до 20 км/ч | ед | 1,0 | 2026 | 192,00 |
| 3.2.13.2 | Ручьёвский проспект, 20 (60.070483, 30.427423) | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство ИДН, локальное снижение скорости до 20 км/ч | ед | 1,0 | 2026 | 192,00 |
| 3.2.13.3 | Ручьёвский проспект, 24 (60.076815, 30.431296) | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство ИДН, локальное снижение скорости до 20 км/ч | ед | 1,0 | 2026 | 192,00 |
| 3.2.13.5 | ул. Графская (участок между ул. Шувалова и пр-том Авиаторов Балтики) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 100,00 |
| 3.2.13.6 | Воронцовский бул. (между ул. Графской и Ручъевским пр-том) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 50,00 |
| 3.2.13.7 | Воронцовский бул. (между ул. Графской и Петровским бул.) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 50,00 |
| 3.2.13.8 | Ручъевский пр-т (между ул. Шувалова и Воронцовским бул.) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 50,00 |
| 3.2.13.9 | Ручъевский пр-т (между Воронцовским бул. и руч. Большим Ларинским) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2030 | 150,00 |
| 3.2.14.1 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке ИДН | ед. | 4,0 | 2027 | 314,00 |
| 3.2.14.2 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке знака 5.20 «Искусственная неровность» | ед. | 8,0 | 2027 | 41,00 |
| 3.2.14.3 | Муринская СОШ №5, ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2; Новая ул., 9 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке светофора типа Т.7 перед нерегулируемым пешеходным переходом | ед. | 8,0 | 2027 | 1 351,00 |
| 3.2.14.4 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке предупреждающего знака 1.23 «Дети» | ед. | 4,0 | 2027 | 18,00 |
| 3.2.14.5 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке предварительного знака 1.17 «Искусственная неровность» | ед. | 4,0 | 2027 | 18,00 |
| 3.2.14.6 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Екатерининская улица, 1;Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по применению пешеходных ограждений вблизи ДОУ | м | 600,0 | 2027 | 1 716,00 |
| 3.2.15.30 | Улицы местного значения и дороги регионального значения МО "Муринское городское поселение" | МО "Муринское городское поселение" | Разработка ПОДД | ед.. | 1,0 | 2026 | 2 805,00 |
| 3.2.15.31 | Улицы местного значения и дороги регионального значения МО "Муринское городское поселение" | МО "Муринское городское поселение" | Разработка ПОДД | ед. | 1,0 | 2030 | 5 415,00 |

Таблица Ж.4 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию КСОДД (Внебюджетные источники)

| ID КСОДД | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6.11 | Через Охтинскую аллею от ТЦ «Экопарк» к ул. Шувалова | МО «Муринское городское поселение» | Строительство надземного пешеходного перехода | ед. | 1 | 2026 | по проекту |
| 3.2.6.21 | Восточная часть проетируемые территории к а/д Санкт-Петербург – Матокса | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 6 | 2033 | 1 005,00 |
| 3.2.6.22 | ул.Шувалова к перспективной застройке | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 4,8 | 2030 | 804,00 |
| 3.2.6.32 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 8 | 2033 | 102,00 |
| 3.2.15.10 | Проектируемая магистральная улица районного значения №1 "Север" | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 1,8 | 2029 | 108 104,98 |
| 3.2.15.10 | Проектируемая магистральная улица районного значения №2 "Юг" | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 2,4 | 2033 | 151 346,96 |
| 3.2.15.11 | Проектируемая улица местного значения №2 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 2,7 | 2030 | 185 322,82 |
| 3.2.15.12 | Проектируемая улица местного значения №3 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 2,0 | 2030 | 123 548,54 |
| 3.2.15.13 | Проектируемая улица местного значения №4 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 2,6 | 2033 | 166 790,53 |
| 3.2.15.14 | Проектируемая улица местного значения №5 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 0,7 | 2033 | 43 241,99 |
| 3.2.15.15 | Южный проезд | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 1,7 | 2029 | 92 661,41 |
| 3.2.15.16 | Проектируемая магистральная улица районного значения №6 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 1,4 | 2029 | 86 483,98 |
| 3.2.15.17 | Проектируемая магистральная улица районного значения №7 - Этап 1 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 1,3 | 2029 | 77 217,84 |
| 3.2.15.17 | Проектируемая магистральная улица районного значения №7 - Этап 2 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 2,1 | 2030 | 129 725,97 |
| 3.2.15.20 | Ручьевский проспект - Этап 1 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,4 | 2026 | 21 690,90 |
| 3.2.15.20 | Ручьевский проспект - Этап 2 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,4 | 2028 | 21 690,90 |
| 3.2.15.21 | Екатерининская улица - Этап 1 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,2 | 2028 | 10 845,45 |
| 3.2.15.21 | Екатерининская улица - Этап 2 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,2 | 2033 | 10 845,45 |
| 3.2.15.22 | Графская улица | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,2 | 2028 | 12 354,80 |
| 3.2.15.24 | Проектируемая улица местного значения | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,9 | 2030 | 54 361,12 |
| 3.2.15.25 | Проектируемая улица местного значения | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,9 | 2030 | 54 361,12 |
| 3.2.15.9 | Ул. Шоссе в Лаврики (участок 1) | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция магистральной улицы районного значения | км | 2,0 | 2030 | 333 791,47 |
| 3.2.15.9 | Ул. Шоссе в Лаврики (участок 2) | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция магистральной улицы районного значения | км | 0,9 | 2030 | 150 206,16 |
| 3.2.3.18 | Ул. Шувалова – Ручьевский пр-кт. | МО «Муринское городское поселение» | Изменение приоритета движения на пересечении | ед. | 1 | 2030 | 10,00 |
| 3.2.3.19 | Ул. Шувалова – Ручьевский пр-кт. | МО «Муринское городское поселение» | Изменение движения по полосам и установка соответствующих знаков | ед. | 1 | 2030 | 30,00 |
| 3.2.3.20 | Ул. Шувалова – Ручьевский пр-кт. | МО «Муринское городское поселение» | Увеличение количества полос | ед. | 1 | 2040 | 3 000,00 |
| 3.2.3.22 | Ул. Шувалова – Романовская ул, | МО «Муринское городское поселение» | Изменение приоритета движения на пересечении | ед. | 1 | 2030 | 10,00 |
| 3.2.3.23 | Ул. Шувалова – Романовская ул, | МО «Муринское городское поселение» | Увеличение количества полос | ед. | 1 | 2040 | 2 500,00 |
| 3.2.3.24 | Ул. Шоссе в Лаврики | МО «Муринское городское поселение» | Увеличение количества полос | ед. | 1 | 2028 | учтено в п.2.1.15 |
| 3.2.3.25 | Ул. Шоссе в Лаврики – мостовой переход через р. Охта в д. Новое Девяткино в направлении ул. Арсенальная | МО «Муринское городское поселение» | Нанесение дорожной разметки | м2 | 30 | 2028 | 10,00 |
| 3.2.3.26 | Ул. Шоссе в д. Лаврики – мостовой переход через р. Охта в д. Новое Девяткино в направлении ул. Арсенальная | МО «Муринское городское поселение» | Оптимизация светофорного регулирования | ед. | 1 | 2040 | 10,00 |
| 3.2.10.1 | Воронцовский бул., 16/1 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 206,0 | 2026 | 100,00 |
| 3.2.10.2 | Воронцовский бул., 16/2 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 206,0 | 2026 | 100,00 |
| 3.2.10.3 | Воронцовский бул., 14/2 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 225,0 | 2027 | 50,00 |
| 3.2.10.4 | Воронцовский бул., 14/4 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 226,0 | 2027 | 50,00 |
| 3.2.10.5 | Петровский бул., 14/3 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 281,0 | 2029 | 75,00 |
| 3.2.10.6 | Петровский бул., 14/4 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 281,0 | 2029 | 75,00 |
| 3.2.10.7 | Петровский бул., 11/2 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 658,0 | 2030 | 200,00 |
| 3.2.10.8 | бул. Менделеева, 22 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 357,0 | 2030 | 175,00 |
| 3.2.10.9 | бул. Менделеева, 16 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 464,0 | 2033 | 275,00 |
| 3.2.10.10 | бул. Менделеева, 11/2 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 222,0 | 2033 | 225,00 |
| 3.2.10.11 | бул. Менделеева, 4 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 334,0 | 2033 | 100,00 |
| 3.2.10.12 | Воронцовский бул., 20/1 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 250,0 | 2033 | 150,00 |
| 3.2.10.13 | Воронцовский бул., 20/2 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 232,0 | 2033 | 50,00 |
| 3.2.10.14 | Ручъевский пр-т, 9 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 215,0 | 2040 | 50,00 |
| 3.2.10.15 | Воронцовский бул., 22 | МО «Муринское городское поселение» | Организация участка с односторонним движением | м | 347,0 | 2040 | 100,00 |
| 3.2.3.30 | Ул. Шоссе в Лаврики | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта | ед. | 4,0 | 2030 | 8 000,00 |