|  | Приложение к постановлению администрации МО «Муринское городское поселение» № 664 от 25. 12. 2025 |
| --- | --- |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |
| ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |
| УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |  |
| Санкт-Петербург 2025 |  |

Паспорт ПКРТИ

Паспорт программы:

Наименование программы: Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Муринское городское поселение»

основание для разработки программы: Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 (ред. от 23.05.2024) «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

Наименование заказчика и разработчиков программы: Заказчик - Администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Разработчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дорнадзор» (ООО «Дорнадзор»)

Местонахождение заказчика и разработчиков программы: Заказчик - 188662 Ленинградская область Всеволожский район, г. Мурино   ул. Оборонная д.32-А, Разработчик - 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 5, лит. В, помещение 100

Цели и задачи программы:

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- обеспечение условий для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

- улучшение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры (таблица 1)

Таблица 1 – -Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Параметры | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2033 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем передвижений на транспорте, пасс. | 46491 | 48289 | 49592 | 51478 | 53959 | 59762 | 66494 |
| 2 | Объем передвижений на ИТ, пасс. | 28906 | 30463 | 31509 | 33536 | 35355 | 41950 | 49325 |
| 3 | Объем передвижений на ПТОП, пасс. | 17585 | 17826 | 18083 | 17942 | 18603 | 17812 | 17170 |
| 4 | Доля передвижений на ПТОП, % | 38% | 37% | 36% | 35% | 34% | 30% | 26% |
| 5 | Доля передвижений на ИТ, % | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 70% | 74% |
| 6 | Среднее время реализации корреспонденции на ИТ, мин | 12,09 | 12,50 | 12,73 | 12,76 | 12,42 | 12,72 | 12,81 |
| 7 | Средняя дальность поездки на ПТОП, км | 3,22 | 3,22 | 3,23 | 3,28 | 3,37 | 3,40 | 3,43 |
| 8 | Средняя дальность поездки на ИТ, км | 5,22 | 5,19 | 5,18 | 5,18 | 5,21 | 5,23 | 5,49 |
| 9 | Объем передвижений на ГТ, ТС | 263 | 272 | 276 | 286 | 297 | 310 | 305 |
| 10 | Среднее время реализации корреспонденции на ГТ, мин | 11,47 | 10,94 | 10,91 | 9,95 | 13,91 | 10,98 | 10,35 |

Сроки и этапы реализации программы:

1 этап — 2026–2030 годы (с разбивкой мероприятий на каждый год этапа);

2 этап — 2031–2033 годы;

3 этап — 2034–2040 годы.

Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов):

Запланированные мероприятия ПКРТИ МО «Муринское городское поселение» включают выполнение работ по обустройству элементов улично-дорожной сети (установка бордюров, дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесение горизонтальной разметки, устройство тротуаров, пешеходных переходов и ограждений), а также комплексное развитие остановочной инфраструктуры посредством строительства, реконструкции и организации остановочных пунктов, включая обустройство посадочных площадок, павильонов и карманов. Предусматривается строительство и реконструкция автомобильных дорог местного, районного и регионального значения, включая магистральные улицы, мосты, путепроводы. Мероприятия охватывают обустройство пешеходных и велосипедных маршрутов, создание велопарковок и парковок для средств индивидуальной мобильности, установку светофорных объектов, систем локального снижения скорости и средств автоматической фиксации нарушений. Включены работы по созданию подсистем интеллектуальной транспортной системы, обеспечивающих контроль соблюдения ПДД, управление состоянием дорог, функционирование маршрутизированного транспорта и интеграцию данных. Реализуются регулярные комплексные обследования автомобильных дорог, искусственных сооружений и остановочных пунктов, а также оценка качества их содержания.

Объемы и источники финансирования программы (таблица 2):

Таблица 2 – Источники финансирования программы мероприятий реализации ПКРТИ

| № п/п | Этап | Бюджет Ленин-градской области, тыс. руб. | Бюджет Всеволожского района, тыс. руб. | Бюджет МО «Муринское ГП», тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 г. | 10 550 485,38 | 0,00 | 28 415,50 | 38 190,90 | 10 617 091,78 |
| 2 | 2027 г. | 77,00 | 0,00 | 26 020,30 | 19 000,00 | 45 097,30 |
| 3 | 2028 г. | 0,00 | 40 000,00 | 145 651,50 | 92 348,20 | 277 999,70 |
| 4 | 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 33 656,50 | 389 668,21 | 423 324,71 |
| 5 | 2030 г. | 8 798 387,86 | 0,00 | 145 357,62 | 1 106 129,02 | 10 049 874,50 |
| 6 | 2031 – 2033 гг. | 467 542,06 | 0,00 | 30 765,50 | 430 731,93 | 929 039,49 |
| 7 | 2034 – 2040 гг. | 784 409,96 | 24 697,71 | 100 737,50 | 0,00 | 909 845,17 |
| 8 | Итого | 20 600 902,26 | 64 697,71 | 510 604,42 | 2 076 068,26 | 23 252 272,65 |

Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию ПКРТИ

- (таблицы 3-6):

Таблица 3 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию ПКРТИ (Бюджет Ленинградской области)

| ID объекты | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.7.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 2 | 2026 | 32,00 |
| 1.4.7.4 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении а/д Санкт-Петербург – Матокса и ул. Оборонная | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 64 | 2027 | 10,00 |
| 1.4.7.4 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении а/д Санкт-Петербург – Матокса и ул. Оборонная | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 1 | 2027 | 16,00 |
| 1.4.7.4 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении а/д Санкт-Петербург – Матокса и ул. Оборонная | МО "Муринское городское поселение" | Установка сигнальных столбиков и демонтаж делиниаторов | шт. | 34 | 2027 | 51,00 |
| 1.4.2.55 | Остановочный пункт автобуса | автодорога 64К-065 «Санкт-Петербург – Матокса» в границах МО «Муринское городское поселение» (3 группы остановочных пунктов) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 6 | 2033 | 0,00 |
| 1.4.4.10 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 3 | 2026 | 4 828,00 |
| 1.4.4.20 | а/д Санкт-Петербург – Матокса, от ул. Кооперативная до границы МО | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 1,4 | 2033 | 234,00 |
| 1.4.4.27 | Западный обход Мурино | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | м | 310 | 2030 | Учтено в п. 3.2.15.1 |
| 1.4.4.29 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 1 | 2030 | 8,00 |
| 1.4.6.1 | Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса (в створе Гражданского проспекта) - Этап 1 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 2,0 | 2026 | 1 707 021,50 |
| 1.4.6.1 | Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса (в створе Гражданского проспекта) - Этап 2 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 6,7 | 2030 | 7 918 522,03 |
| 1.4.6.1 | Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса (в створе Гражданского проспекта) - Этап 3 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 1,5 | 2030 | вне границ МО "Муринское городское поселение" |
| 1.4.6.2 | Обход города Мурино и деревни Новое Девяткино с западной стороны (размещение автомобильной дороги регионального значения фактически предусматривается от ул. Главная в дер. Новое Девяткино до пр. Авиаторов Балтики в г. Мурино с путепроводом над железнодорожными путями Приозерского направления) | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица районного значения) | км | 2,4 | 2040 | 784 409,96 |
| 1.4.6.3 | Автомобильная дорога от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения технической категории IБ | км | 6,4 | 2026 | 8 838 603,88 |
| 1.4.6.4 | Автомобильная дорога «Мурино – Бугры» | МО «Муринское городское поселение» | Строительство автомобильной дороги регионального значения технической категории II | км | 2,6 | 2030 | 867 857,83 |
| 1.4.6.5 | Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Матокса» | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения (магистральная улица общегородского значения 2 класса регулируемого движения – в границах населенного пункта) | км | 3,5 | 2033 | 467 308,06 |
| 1.4.6.6 | Мосты через р. Охта на автомобильной дороге «Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса» (в створе Гражданского проспекта) | МО «Муринское городское поселение» | Строительство мостов регионального значения | ед. | 3,0 | 2030 | В составе п. 3.2.15.1 |
| 1.4.6.7 | Путепровод над железнодорожными путями Приозерского направления | МО «Муринское городское поселение» | Строительство путепровода регионального значения | ед. | 1,0 | 2040 | В составе п. 3.2.15.2 |
| 1.4.6.8 | Мост через р. Охта на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Матокса (км 1+380) | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция моста регионального значения | ед. | 1,0 | 2033 | В составе п. 3.2.15.5 |
| 1.4.3.7 | ул. Шувалова – пр-кт. Авиаторов Балтики (Западный обход Мурино) | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта | ед. | 1,0 | 2030 | 12 000,00 |

Таблица 4 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию ПКРТИ (Бюджет Всеволожского муниципального района)

| ID объекта | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.6.19 | Проектируемая дорога местного значения Всеволожского муниципального района | МО «Муринское городское поселение» | Строительство дороги местного значения | км | 0,4 | 2040 | 24 697,71 |
| 1.4.6.27 | Сквозной проезд | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2028 | 20 000,00 |
| 1.4.6.28 | Центральный проезд | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2028 | 20 000,00 |

Таблица 5 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию ПКРТИ (Бюджет МО «Муринское городское поселение»)

| ID объекта | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка бордюров | м | 233,17 | 2026 | 707,00 |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 33 | 2026 | 540,00 |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка ИДН | шт. | 2 | 2026 | 157,00 |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение пешеходного перехода | шт. | 2 | 2026 | 12,00 |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка ограждения пешеходного | м | 151 | 2026 | 906,00 |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Установка тротуаров | м | 270 | 2026 | 1 579,00 |
| 1.4.7.1 | Локальные мероприятия по повышению БДД на участке дороги по ул. Шоссе в Лаврики от д. 57к1 до д. 95 | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 29,12 | 2026 | 5,00 |
| 1.4.7.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 9 | 2026 | 2 800,00 |
| 1.4.7.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Установка дорожных знаков | шт. | 5 | 2026 | 81,00 |
| 1.4.7.2 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | МО "Муринское городское поселение" | Установка ограждения пешеходного | м | 65 | 2026 | 390,00 |
| 1.4.7.3 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении ул. Шувалова и Петровского бульвара | МО "Муринское городское поселение" | Корректировка существующих знаков 5.15.2 и установка новых на г-образной опоре | шт | 21 | 2027 | 1 800,00 |
| 1.4.7.3 | Локальные мероприятия по повышению пропускной способности на пересечении ул. Шувалова и Петровского бульвара | МО "Муринское городское поселение" | Нанесение горизонтальной разметки | м^2 | 20 | 2027 | 9,00 |
| 1.4.2.1 | Остановочный пункт автобуса | Воронцовский бульвар, д. 23 (1 остановка для движения в южном направлении) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 1 | 2026 | 2 900,00 |
| 1.4.2.2 | Остановочный пункт автобуса | Воронцовский бульвар, у Графской ул. (2 остановки для противоположных направлений движения) | Организация остановочных пунктов (установка павильонов и знаков) | ед. | 2 | 2026 | 2 100,00 |
| 1.4.2.4 | Остановочный пункт автобуса | Воронцовский бульвар, у Петровского бульвара (1 остановка в сторону Графской ул.) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2026 | 2 900,00 |
| 1.4.2.5 | Остановочный пункт автобуса | бульвар Менделеева, у пересечения с ул. Шувалова в сторону Воронцовского бульвара (1 остановка) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2026 | 2 900,00 |
| 1.4.2.6 | Остановочный пункт автобуса | Охтинская аллея, д. 12 (1 остановка для движения маршрутов в сторону ул. Шувалова) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2026 | 1 050,00 |
| 1.4.2.7 | Остановочный пункт автобуса | ул. Шувалова, д. 34 (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2026 | 1 050,00 |
| 1.4.2.9 | Остановочный пункт автобуса | Петровский бульвар, у Екатерининской ул. (2 остановки для противоположных направлений движения на основной проезжей части) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2026 | 5 800,00 |
| 1.4.2.61 | Отстойно-разворотная площадка | шоссе в Лаврики, д. 59 корпус 2 (в конце проезда от шоссе в Лаврики к р. Охта) | Строительство разворотной площадки | ед. | 1 | 2026 | 8000 |
| 1.4.2.10 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская ул., д. 30 (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.11 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская ул., у Ручьёвского пр. (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.12 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская ул., у Ручьёвского пр. севернее перекрёстка (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2027 | 2 900,00 |
| 1.4.2.13 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская ул., д. 22а (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.14 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская ул., д. 19 (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2027 | 2 900,00 |
| 1.4.2.17 | Остановочный пункт автобуса | ул. Шувалова, д. 50 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов с карманом | ед. | 2 | 2027 | 11000 |
| 1.4.2.21 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская, д. 8 корпус 1 (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.22 | Остановочный пункт автобуса | Ручьёвский проспект, д. 12, «Поликлиника» (1 остановка для движения маршрутов в западном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.25 | Остановочный пункт автобуса | Петровский бульвар, у Екатерининской ул. (северный боковой проезд) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.32 | Остановочный пункт автобуса | Воронцовский бульвар, д. 8 «ЖК Гринландия» (1 остановка для движения маршрутов в сторону Петровского бульвара) | Реконструкция остановочного пункта | ед. | 1 | 2027 | 1 000,00 |
| 1.4.2.47 | Остановочный пункт автобуса | Воронцовский бульвар, д. 4 (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2027 | 1 050,00 |
| 1.4.2.8 | Остановочный пункт автобуса | Петровский бульвар, у пр. Авиаторов Балтики (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2028 | 5 800,00 |
| 1.4.2.15 | Остановочный пункт автобуса | пр. Авиаторов Балтики, д. 13 (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2028 | 2 900,00 |
| 1.4.2.16 | Остановочный пункт автобуса | пр. Авиаторов Балтики, д. 19 (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2028 | 2 900,00 |
| 1.4.2.36 | Остановочный пункт автобуса | пр. Авиаторов Балтики, д. 21 (1 остановка для движения маршрутов в северном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2028 | 2 900,00 |
| 1.4.2.41 | Остановочный пункт автобуса | Ручьёвский проспект, д. 17 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2028 | 5 800,00 |
| 1.4.2.34 | Остановочный пункт автобуса | бульвар Менделеева, д. 4а (2 остановки для противоположных направлений движения) | Организация остановочных пунктов (установка 1 павильона и знаков) | ед. | 2 | 2029 | 1 200,00 |
| 1.4.2.35 | Остановочный пункт автобуса | бульвар Менделеева, д. 11 к. 1 (1 остановка для движения маршрутов в восточном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2029 | 2 900,00 |
| 1.4.2.40 | Остановочный пункт автобуса | Ручьёвский проспект, д. 5 (1 остановка для движения маршрутов в сторону Екатерининской ул.) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2029 | 1 050,00 |
| 1.4.2.44 | Остановочный пункт автобуса | Лесная ул., «АП-квартал Воронцовский» (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов (с карманом) | ед. | 2 | 2029 | 11 000,00 |
| 1.4.2.45 | Остановочный пункт автобуса | Лесная ул., д. 4а (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта с карманом | ед. | 1 | 2029 | 5 500,00 |
| 1.4.2.46 | Остановочный пункт автобуса | Лесная ул., д. 2 (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта с карманом | ед. | 1 | 2029 | 5 500,00 |
| 1.4.2.18 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики, д. 33 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2030 | 0,00 |
| 1.4.2.23 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики, д. 57 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2030 | 0,00 |
| 1.4.2.24 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики, д. 83 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2030 | 0,00 |
| 1.4.2.26 | Остановочный пункт автобуса | Охтинская аллея, д. 13 (1 остановка для движения маршрутов в сторону ул. Шувалова) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2030 | 2 900,00 |
| 1.4.2.29 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики, д. 89 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2030 | 0,00 |
| 1.4.2.30 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики, д. 51 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2030 | 0,00 |
| 1.4.2.37 | Остановочный пункт автобуса | пр. Авиаторов Балтики, ЖК «Авиатор» (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2030 | 2 900,00 |
| 1.4.2.50 | Остановочный пункт автобуса | между проспектом Авиатором Балтики и ТПУ «Девяткино (1 остановка с удлинённым фронтом для высадки пассажиров муниципальных маршрутов перед ТПУ «Девяткино») | Строительство остановочного пункта с карманом | ед. | 1 | 2030 | 7 500,00 |
| 1.4.2.63 | Отстойно-разворотная площадка | северная оконечность продолжения Ручьёвского проспекта | Строительство отстойно-разворотной площадки | ед. | 1 | 2030 | 64 000,00 |
| 1.4.2.19 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики, д. 65 (2 остановки для противоположных направлений движения на проезде от шоссе в Лаврики к р. Охта вдоль здания по адресу шоссе в Лаврики, 59 к.1) | Организация остановочных пунктов (установка павильонов и знаков) | ед. | 2 | 2033 | 2 100,00 |
| 1.4.2.38 | Остановочный пункт автобуса | Графская ул., д. 21 (1 остановка для движения маршрутов в сторону Екатерининской ул.) | Организация остановочного пункта (установка павильона и знаков) | ед. | 1 | 2033 | 1 050,00 |
| 1.4.2.39 | Остановочный пункт автобуса | Графская ул., д. 18 (1 остановка для движения маршрутов в сторону проспекта Авиаторов Балтики) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2033 | 2 900,00 |
| 1.4.2.53 | Остановочный пункт автобуса | между проспектом Авиатором Балтики и ТПУ «Девяткино" (2 остановки с удлинённым фронтом для посадки и высадки пассажиров муниципальных маршрутов - строительство в связи с изменением конфигурации УДС в рамках строительства междугороднего автовокзала) | Строительство остановочных пунктов с карманами | ед. | 2 | 2040 | 15 000,00 |
| 1.4.2.54 | Остановочный пункт автобуса | шоссе в Лаврики (2 остановки «ул. Шувалова» для противоположных направлений) | Ликвидация остановочных пунктов | ед. | 2 | 2040 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | Перекресток ул. Шувалова – дороги к деревне Лаврики после переезда до остановки | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство пешеходного перехода тротуаром и разметкой | м | 120 | 2033 | 3 828 |
| 1.4.4.2 | Ул. ш. в Лаврики | МО «Муринское городское поселение» | Устройство тротуара по нечётной стороне улицы | км | 3 | 2033 | Учтено в п. 3.2.15.9 |
| 1.4.4.3 | Остановка ул. Графская на ул. Шувалова | МО «Муринское городское поселение» | Устройство тротуара по обоим направлениям | м | 80 | 2028 | 510,00 |
| 1.4.4.5 | Ул. Шувалова, рядом с д. 42 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство пешеходного перехода | ед. | 1 | 2028 | 60,00 |
| 1.4.4.6 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 27 | 2027 | 3 834,00 |
| 1.4.4.7 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 32 | 2028 | 3 550,00 |
| 1.4.4.8 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 19 | 2029 | 4 544,00 |
| 1.4.4.9 | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | МО «Муринское городское поселение» | Организация контрастного освещения пешеходных переходов | ед. | 34 | 2030 | 2 698,00 |
| 1.4.4.12 | Охтинская аллея, от д.12 до существующей велодорожки | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | м | 442 | 2030 | 74,00 |
| 1.4.4.13 | Воронцовский бульвар, от Охтинской аллеи до Ручьевского проспекта | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | км | 2 | 2030 | 335,00 |
| 1.4.4.14 | Петровский бульвар, от ул. Шувалова до проспекта Авиаторов Балтики | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | м | 645 | 2030 | 108,00 |
| 1.4.4.15 | Проспект Авиаторов Балтики, от Петровского бульвара до бульвара Менделеева | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | м | 400 | 2030 | 67,00 |
| 1.4.4.23 | Ул. Оборонная | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 1,5 | 2030 | 38 138,00 |
| 1.4.4.25 | Ул. Лесная | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство велосипедной дорожки | км | 1,7 | 2030 | 285,00 |
| 1.4.4.29 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 11 | 2030 | 150,00 |
| 1.4.4.29 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 3 | 2030 | 41,00 |
| 1.4.4.30 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 20 | 2027 | 434,00 |
| 1.4.4.31 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 16 | 2028 | 269,00 |
| 1.4.5.1 | Организация грузового каркаса в зонах жилой застройки | МО «Муринское городское поселение» | Установка знаков 3.4 "Движение грузовых транспортных средств запрещено" | ед. | 11,0 | 2027 | 122,80 |
| 1.4.5.1 | Организация грузового каркаса в зонах жилой застройки | МО «Муринское городское поселение» | Установка знаков 3.4 "Движение грузовых транспортных средств запрещено" | ед. | 4,0 | 2030 | 49,12 |
| 1.4.6.27 | Сквозной проезд | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2028 | 10 000,00 |
| 1.4.6.28 | Центральный проезд | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,0 | 2028 | 10 000,00 |
| 1.4.6.44 | Оборонная улица | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,2 | 2028 | 54 000,00 |
| 1.4.6.45 | Лесная улица | МО "Муринское городское поселение" | Ремонт улицы местного значения | км | 1,5 | 2028 | 45 000,00 |
| 1.4.6.46 | Вокзальная улица – Тихая улица | МО "Муринское городское поселение" | Реконструкция перекрестка | ед. | 1 | 2033 | 15 000,00 |
| 1.4.3.9 | Создание транспортно-пешеходных светофорных объектов на застраиваемых территориях | МО «Муринское городское поселение» | Создание светофорного объекта | ед. | 6,0 | 2040 | 72 000,00 |
| 1.4.7.5 | ш. в Лаврики, 89 (автобусная остановка «ш. в Лаврики, 89») | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство ИДН, локальное снижение скорости до 20 км/ч | ед | 1,0 | 2026 | 192,00 |
| 1.4.7.6 | Ручьёвский проспект, 20 (60.070483, 30.427423) | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство ИДН, локальное снижение скорости до 20 км/ч | ед | 1,0 | 2026 | 192,00 |
| 1.4.7.7 | Ручьёвский проспект, 24 (60.076815, 30.431296) | МО «Муринское городское поселение» | Обустройство ИДН, локальное снижение скорости до 20 км/ч | ед | 1,0 | 2026 | 192,00 |
| 1.4.7.9 | ул. Графская (участок между ул. Шувалова и пр-том Авиаторов Балтики) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 100,00 |
| 1.4.7.10 | Воронцовский бул. (между ул. Графской и Ручъевским пр-том) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 50,00 |
| 1.4.7.11 | Воронцовский бул. (между ул. Графской и Петровским бул.) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 50,00 |
| 1.4.7.12 | Ручъевский пр-т (между ул. Шувалова и Воронцовским бул.) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2027 | 50,00 |
| 1.4.7.13 | Ручъевский пр-т (между Воронцовским бул. и руч. Большим Ларинским) | МО «Муринское городское поселение» | Локальное снижение скорости до 40 км/ч | ед | 1,0 | 2030 | 150,00 |
| 1.4.7.14 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке ИДН | ед. | 4,0 | 2027 | 314,00 |
| 1.4.7.15 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке знака 5.20 «Искусственная неровность» | ед. | 8,0 | 2027 | 41,00 |
| 1.4.7.16 | Муринская СОШ №5, ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2; Новая ул., 9 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке светофора типа Т.7 перед нерегулируемым пешеходным переходом | ед. | 8,0 | 2027 | 1 351,00 |
| 1.4.7.17 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке предупреждающего знака 1.23 «Дети» | ед. | 4,0 | 2027 | 18,00 |
| 1.4.7.18 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по установке предварительного знака 1.17 «Искусственная неровность» | ед. | 4,0 | 2027 | 18,00 |
| 1.4.7.19 | Ул. Шоссе в Лаврики, 66, корп. 2; Екатерининская улица, 1;Скандинавский проезд, 4к2 | МО «Муринское городское поселение» | Мероприятие по применению пешеходных ограждений вблизи ДОУ | м | 600,0 | 2027 | 1 716,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2026 | 500,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2027 | 500,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2028 | 500,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2029 | 500,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2030 | 500,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3,0 | 2033 | 1 500,00 |
| 1.4.9.1 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 7,0 | 2040 | 3 500,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2026 | 100,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2027 | 100,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2028 | 100,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2029 | 100,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1,0 | 2030 | 100,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3,0 | 2033 | 300,00 |
| 1.4.9.2 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 7,0 | 2040 | 700,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 1,0 | 2026 | 200,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 1,0 | 2027 | 200,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 1,0 | 2028 | 200,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 1,0 | 2029 | 200,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 1,0 | 2030 | 200,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 3,0 | 2033 | 600,00 |
| 1.4.9.3 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | ед. | 7,0 | 2040 | 1 400,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 1,0 | 2026 | 900,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 1,0 | 2027 | 900,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 1,0 | 2028 | 900,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 1,0 | 2029 | 900,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 1,0 | 2030 | 900,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 3,0 | 2033 | 2 700,00 |
| 1.4.9.4 | Улично-дорожная сеть МО "Муринское городское поселение" | МО «Муринское городское поселение» | Комплексные обследования искусственных дорожных сооружений местного значения (мосты) | ед. | 7,0 | 2040 | 6 300,00 |

Таблица 6 — Перечень мероприятий по утверждаемому сценарию ПКРТИ (Внебюджетные источники)

| ID объекта | Наименование объекта | Месторасположение | Описание мероприятия | Единицы измерения | Количественный показатель | Срок конца реализации, до года | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.42 | Остановочный пункт автобуса | Ручьёвский проспект, участок от пр. Авиаторов Балтики до Екатерининской ул. (3 остановки: 2 на южной стороне с разных сторон квартала, 1 на северной стороне ближе к пр. Авиаторов Балтики) | Строительство остановочных пунктов (с карманом) | ед. | 3 | 2026 | 16 500,00 |
| 1.4.2.31 | Остановочный пункт автобуса | продолжение Ручьёвского проспекта напротив дома 29 по Гаражному проезду (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов (с карманом) | ед. | 2 | 2027 | 11 000,00 |
| 1.4.2.62 | Отстойно-разворотная площадка | продолжение Ручьёвского проспекта напротив дома 29 по Гаражному проезду | Строительство разворотной площадки | ед. | 1 | 2027 | 8 000,00 |
| 1.4.2.43 | Остановочный пункт автобуса | Ручьёвский проспект, у Екатерининской ул. (1 остановка для движения в сторону ул. Шувалова) | Строительство остановочного пункта с карманом | ед. | 1 | 2028 | 5 500,00 |
| 1.4.2.20 | Остановочный пункт автобуса | Екатерининская ул., д. 7, к. 1 (1 остановка для движения маршрутов в южном направлении) | Строительство остановочного пункта | ед. | 1 | 2028 | 2 900,00 |
| 1.4.2.27 | Остановочный пункт автобуса | Романовская ул., д. 4 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 2 | 2028 | 5 800,00 |
| 1.4.2.28 | Остановочный пункт автобуса | Романовская ул., ЖК «Новые Лаврики» (3 остановки – 2 группы для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 3 | 2029 | 8 700,00 |
| 1.4.2.57 | Остановочный пункт автобуса | продолжение Ручьёвского проспекта (2 группы остановочных пунктов – 3 остановки) | Строительство остановочных пунктов (с карманом) | ед. | 3 | 2029 | 16 500,00 |
| 1.4.2.48 | Остановочный пункт автобуса | продолжение Лесной ул. (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов (с карманом) | ед. | 2 | 2030 | 11 000,00 |
| 1.4.2.56 | Остановочный пункт автобуса | МО «Муринское городское поселение», северная часть проектируемого района ППТ-90 (7 групп остановочных пунктов – 16 остановок) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 16 | 2030 | 46 400,00 |
| 1.4.2.58 | Остановочный пункт автобуса | МО «Муринское городское поселение», южная часть проектируемого района ППТ-90 (5 групп остановочных пунктов – 10 остановок) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 10 | 2033 | 29 000,00 |
| 1.4.2.59 | Остановочный пункт автобуса | МО «Муринское городское поселение», северная часть проектируемого района ППТ-200 (6 остановок) | Строительство остановочных пунктов | ед. | 6 | 2033 | 17 400,00 |
| 1.4.2.60 | Остановочный пункт автобуса | МО «Муринское городское поселение», южная часть проектируемого района ППТ-90 (2 остановки для противоположных направлений движения) | Строительство остановочных пунктов (с карманом) | ед. | 2 | 2033 | 11 000,00 |
| 1.4.2.65 | Транспортно-пересадочный узла «Девяткино» | МО «Муринское городское поселение» | Строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино» (междугородний и международный автобусный вокзал, железнодорожная станция, станция метро, парковочное пространство; объекты торговли и развлечений) | ед. | 1 | 2040 | по проекту |
| 1.4.2.66 | Трамвайная линия от Светлановского пр. до пос. Бугры и ж/д ст. Девяткино с конечными трамвайными станциями «Бугры» и «Девяткино» | МО «Муринское городское поселение» | Строительство трамвайной линии | км | 1,7 | 2040 | по проекту |
| 1.4.4.11 | Через Охтинскую аллею от ТЦ «Экопарк» к ул. Шувалова | МО «Муринское городское поселение» | Строительство надземного пешеходного перехода | ед. | 1 | 2026 | по проекту |
| 1.4.4.21 | Восточная часть проектируемые территории к а/д Санкт-Петербург – Матокса | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 6 | 2033 | 1 005,00 |
| 1.4.4.22 | ул. Шувалова к перспективной застройке | МО «Муринское городское поселение» | Строительство и обустройство велосипедной дорожки | км | 4,8 | 2030 | 804,00 |
| 1.4.4.32 | Устройство велопарковок и парковок СИМ | МО «Муринское городское поселение» | Устройство велопарковок и парковок СИМ | ед. | 8 | 2033 | 102,00 |
| 1.4.6.10 | Проектируемая магистральная улица районного значения №1 "Север" | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 1,8 | 2029 | 108 104,98 |
| 1.4.6.10 | Проектируемая магистральная улица районного значения №2 "Юг" | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 2,4 | 2033 | 151 346,96 |
| 1.4.6.11 | Проектируемая улица местного значения №2 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 2,7 | 2030 | 185 322,82 |
| 1.4.6.12 | Проектируемая улица местного значения №3 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 2,0 | 2030 | 123 548,54 |
| 1.4.6.13 | Проектируемая улица местного значения №4 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 2,6 | 2033 | 166 790,53 |
| 1.4.6.14 | Проектируемая улица местного значения №5 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 0,7 | 2033 | 43 241,99 |
| 1.4.6.15 | Южный проезд | МО «Муринское городское поселение» | Строительство улицы местного значения | км | 1,7 | 2029 | 92 661,41 |
| 1.4.6.16 | Проектируемая магистральная улица районного значения №6 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 1,4 | 2029 | 86 483,98 |
| 1.4.6.17 | Проектируемая магистральная улица районного значения №7 - Этап 1 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 1,3 | 2029 | 77 217,84 |
| 1.4.6.17 | Проектируемая магистральная улица районного значения №7 - Этап 2 | МО «Муринское городское поселение» | Строительство магистральной улицы районного значения | км | 2,1 | 2030 | 129 725,97 |
| 1.4.6.20 | Ручьевский проспект - Этап 1 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,4 | 2026 | 21 690,90 |
| 1.4.6.20 | Ручьевский проспект - Этап 2 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,4 | 2028 | 21 690,90 |
| 1.4.6.21 | Екатерининская улица - Этап 1 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,2 | 2028 | 10 845,45 |
| 1.4.6.21 | Екатерининская улица - Этап 2 | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,2 | 2033 | 10 845,45 |
| 1.4.6.22 | Графская улица | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,2 | 2028 | 12 354,80 |
| 1.4.6.24 | Проектируемая улица местного значения | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,9 | 2030 | 54 361,12 |
| 1.4.6.25 | Проектируемая улица местного значения | МО "Муринское городское поселение" | Строительство улицы местного значения | км | 0,9 | 2030 | 54 361,12 |
| 1.4.6.9 | Ул. Шоссе в Лаврики (участок 1) | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция магистральной улицы районного значения | км | 2,0 | 2030 | 333 791,47 |
| 1.4.6.9 | Ул. Шоссе в Лаврики (участок 2) | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция магистральной улицы районного значения | км | 0,9 | 2030 | 150 206,16 |
| 1.4.1.1 | Мост через р. Охта в д. Лаврики | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция моста местного значения | ед. | 1,0 | 2028 | 15 738,08 |
| 1.4.1.2 | Мост через Лесной ручей | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция моста местного значения | ед. | 1,0 | 2030 | 16 607,82 |
| 1.4.1.3 | Мост через Капральев ручей | МО «Муринское городское поселение» | Реконструкция моста местного значения | ед. | 1,0 | 2028 | 17 518,97 |