ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О выполнении Программных мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту Программа).

Постановлением администрации от 30.10.2024 года № 457, внесены изменения в муниципальную Программу, объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных Программой, составили 3808,00 тыс.

В соответствии с требованиями Федерального законам от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.03.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») органы местного самоуправления обязаны выполнять мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжение населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же распоряжаться муниципальными объектами коммунального хозяйства и планировать развитие сети коммунальной инфраструктуры. С целью исполнения вышеизложенного Программой предусмотрено следующее.

1.Процессная часть Программы в рамках создания, развития и обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ, состоит из следующего основного мероприятия:

- содержание и обслуживания распределительного газопровода.

В связи с вводом в эксплуатацию распределительного газопровода в дер. Лаврики протяженностью 2,75 км, Администрацией МО «Муринское городское поселение» заключен контракт на техническое обслуживание указанного объекта.

Силами подрядных организаций АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» проводятся мероприятия по врезке и пуску газа в частные домовладения дер. Лаврики.

- услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям».

Администрацией МО «Муринское городское поселение» с ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор от 28.08.2024 «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям».

2. Процессная часть Программы в рамках, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, состоит из следующих основных мероприятий:

- «Услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям»:

Заключен договор от 28.08.2024 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям», договор исполнен.

- «Актуализация схемы водоснабжения, теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029 годы»:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существует необходимость ежегодной актуализация схемы теплоснабжения в 2021-2029 годах,  с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Контракты исполнены.

- Таблица 6

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2022) | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно-технической документации | шт. | 1 | 3 | 2 | В виду недостаточного финансирования по результатам мониторинга по видам работ |

1 Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

2 При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.