ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» за 2024 год

1. Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» на 2024 год составили 34 496,3 тыс. рублей, из них проектная часть – 13 895,0 тыс. рублей, процессная часть – 20 601,3 тыс. рублей.

2. Проектная часть:

Региональный (федеральный) проект "Жилье". Мероприятие 1

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме.

Завершено строительство объекта «Объект капитального строительства: «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и западной части г. Мурино», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское городское поселение, г. Мурино, протяженностью 965,96 метров (2 полосы движения, с тротуаром, зонами парковки, дорожными знаками, дорожной разметкой, дождевой канализацией, освещением и озеленением) Подписан акт приема-передачи.

3. Процессная часть включает в себя:

Комплекс процессных мероприятий 1

«Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО»

Мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Разработка дефектных ведомостей – запланированный объем финансирования на 2024 год 200 тыс. руб. Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме. Разработаны дефектные ведомости на участки УДС (ул. Оборонная, ул. Екатерининская, ул. Лесная, бульвар Менделеева).

Мероприятие 2 Проектирование и прохождение экспертиз. Разработка ПОДД.

Мероприятие не выполнено. Перенесены сроки выполнения работ по контракту.

Мероприятие 3

«Строительный технический авторский инструментальный контроль (надзор)». Не заложено финансирование данного мероприятия.

Мероприятие 4

«Изготовление технических планов и паспортов автомобильных дорог и сетей инженерного обеспечение улично-дорожной сети на территории МО Муринское ГП». Не не заложено финансирование данного мероприятия.

Мероприятие 5

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» (ремонт дворовых проездов) – запланированное финансирование на 2024 год 2105,26 тыс. руб. Денежные средства были выделены депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Мероприятие не было реализовано, так как финансирование было выделено на объекты, не являющиеся муниципальной собственностью. В настоящее время выделенное финансирование возвращено в бюджет Ленинградской области.

Мероприятие 7

Реализация схем ПОДД г. Мурино (ул. Шувалова и ул. Шоссе в Лаврики). Запланированное финансирование на 2024 год 4 700,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме.

Комплекс процессных мероприятий 2 - «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

- Мероприятие 1: «Организации транспортного обслуживания населения». – предусмотрено финансирование в размере 1 тыс. рублей, на исполнении отдела УМИ, предпринимательства и потребительского рынка.

|  |  | Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: январь-декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году ( тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование по программе: Региональный (федеральный) проект "Жилье". Мероприятие 1 Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 0,00 | 13061,3 | 833,7 | 0,00 | 0,00 | 11818,3 | 754,4 | 0,00 | 0,00 | 11818,3 | 754,4 | 0,00 |  | Выполнено |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Мероприятие 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 0,00 | 0,00 | 5056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,75 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 704,75 | 0,00 |  | Выполнено частично |
| 1.3 | Мероприятие 2 Проектирование и прохождение экспертиз. Разработка ПОДД. | 0,00 | 0,00 | 8379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 |  | Выполнено частично |
| 1.4 | Мероприятие 7 Реализация схем ПОДД г. Мурино. Запланированное финансирование на 2024 год 4 700,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме, высвободившаяся экономия составила 260 тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4440,0 | 0,00 |  | Выполнено |
| 1.5 | Мероприятие 5 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» (ремонт дворовых проездов) | 0,00 | 0,00 | 2105,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий 2 Мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | Выполнено |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2023)1 | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность построенных и реконструированных дорог местного значения в рамках Региональных проектов | пог.м. | 397,74 | 965,96 | 965,96 | Работы выполнены в полном объеме. Построено и реконструировано 965,96 погонных метра дорог |