- Отчет

- о реализации муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.»

- за 2024 год

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.» состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Подпрограмма 2. «Совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела».

- Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году 11 782,0 тыс. руб.

- Кассовые расходы в 2024 году составили 4 303,0 тыс. руб.

- Программа направлена на решение актуальных и требующих решения проблем и задач в сфере муниципального управления.

Главная цель - повышение эффективности местного самоуправления и развитие информационного общества в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области муниципальной

- Лимит на 2024 год составил 9 719,3 тыс. руб., кассовые расходы 2 289,0 тыс. руб., неиспользованные денежные средства возвращены в бюджет муниципального образования.

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

За отчетный год в муниципальную собственность принято и включено в реестр: 9 объектов наружного освещения; 2 моста; 2 поста светофорных; 2 пешеходных перехода с островком безопасности; 7 улично-дорожной сети; 3 сети дождевой канализации; 2 объекта культурного наследия; общественная территория «Улица Графская» 2 этап; объект благоустройства «Аллея Памяти»; 2 детские площадки; 2 объемно-пространственные композиции; технический модуль для накопления твердых коммунальных отходов; 6 остановочных павильонов; 271 дорожных знаков; система видеонаблюдения; библиотечный фонд, в количестве 331 экземпляр книг.

На основании решений Всеволожского городского суда включены в реестр имущества 8 объектов недвижимости.

В рамках муниципального контракта от 04.03.2024 № 014500025824000009 заключенного между администрацией муниципального образования и ООО «МАРСОФ» в 2024 году в целях постановки на государственный кадастровый учет и вовлечения их в хозяйственный оборот с последующим включением в реестр муниципального имущества муниципального образования проведены мероприятия по выявлению 23 объектов.

Также, в рамках муниципального контракта от 08.07.2024 № 0145300025824000016 заключенного между администрацией муниципального образования и ИП Воробъевым А.С. в 2024 году проведены мероприятия по оценки имущества 15 объектов, в целях определения рыночной стоимости объектов для включения объектов в реестр и проведения аукционов.

В течение 2024 года право муниципальной собственности зарегистрировано: 55 земельных участков;11 объектов улично-дорожной сети; 7 объектов водоснабжения и водоотведения; 2 здания; 8 объектов наружного освещения; 2 объекта культурного наследия; 5 жилых помещений; 2 моста.

Проведено межевание 40,4 га земельных участков под МКД, из них проведены общественные слушания и поставлены на кадастровый учет 2 участка: под детский сад №3 по адресу: Петровский бульвар, к. 1 и 1 земельный участок под 3 домами по адресам: Петровский бульвар, к. 1 и к. 2 и пр. Авиаторов Балтики, д. 11/1.

По земельным участкам под 29 МКД поданы документы главе муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального район Ленинградской области для проведения общественных слушаний (межевание земельных участков: ул. Шоссе в Лаврики д. 34 к. 1; ул. Шоссе в Лаврики д. 34 к. 2; ул. Шоссе в Лаврики д. 34 к. 3; ул. Оборонная д. 2 к.4; Оборонная д. 2 к.5; ул. Петровский бульвар д. 12 к. 1; ул. Петровский бульвар д. 12 к. 2; ул. Шувалова д. 15; ул. Шувалова д. 17; Воронцовский бульвар д.16 к. 1; Воронцовский бульвар д. 16 к. 2; Воронцовский бульвар д.14 к. 1; Воронцовский бульвар д.14 к. 2; Воронцовский бульвар д.14 к. 3; Воронцовский бульвар д.14 к. 4; Шувалова д. 19 к.1; Шувалова д. 19 к.2; ул. Шувалова //Петровский бульвар д 13//10; ул. Графская д. 15; ул. Графская д. 11; ул. Графская д. 9; ул. Шувалова д. 21; проспект Авиаторов Балтики д. 13;  проспект Авиаторов Балтики д. 15; проспект Авиаторов Балтики д. 17; проспект Авиаторов Балтики д. 19; ул. Охтинская аллея д. 2; ул. Охтинская аллея д. 4; ул. Охтинская аллея д. 6).

Проведено межевание земельных участков под 23 дорогам (ул. Боровая, ул. Тихая, ул. Парковая, ул. Заречная, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Веселая, ул. Гражданская, пер. Родниковый, ул. 2-я линия, ул. Березовая аллея, ул. Кооперативная, ул. Ясная, ул. Школьная, пр. Сквозной, пр. Институтский, пр. Центральный, пл. Привокзальная, пр. Бичурина, пр. Круговой, пр. Капральев, д. Лаврики), сведения внесены в Росреестр.

В рамках владения и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, производилась оплата взносов за капитальный ремонт и за ЖКУ квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Произведен ремонт ступенек северного входа в метро со стороны Западного Мурино.

Схема 5 межевых земельных участков под МКД («Краски лета», «Гренландия», «Мой город») возвращена на доработку, в целях уточнения границ земельных участков.

Эффективность реализации подпрограммы составила 49%.

- Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальной программы

- Лимит на 2024 год составил 258,6 тыс. руб., кассовые расходы 245,60 тыс. руб.

Целью подпрограммы является совершенствование системы муниципальной службы, создание условий для организации прохождения муниципальной службы, правовой основы муниципальной службы, правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

В 2023 году в рамках реализации программы прошли обучение 19 сотрудников администрации, проведен медицинский осмотр 40 сотрудников администрации.

Мероприятия подпрограммы выполнены полностью.

Эффективность реализации подпрограммы составила 91%.

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»

- Лимит на 2024 год составил 1 804,1тыс. руб., кассовые расходы 1 768,4 тыс. руб.

Целью подпрограммы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда администрации и иных архивных документов в интересах граждан, общества и государства.

В рамках программы проводилась архивная обработка документов.

Архивная обработка включает в себя:

- экспертизу научной и практической ценности с полистным просмотром, отбор дел, не подлежащих дальнейшему хранению, определение сроков хранения документов внутри дела; формирование дел в тома по ключевым признакам, систематизация документов внутри дела, нумерация страниц в деле), заполнение и вклейку листа заверителя;

- переплетные работы, в том числе: сталкивание, выравнивание, равномерное распределение и подклейка листков дела, прошив блока документов, вклейку документов в твердые обложки из картона;

- изготовление индивидуальных обложек для документов;

- оформление обложки дела, заголовка дела;

- составление внутренней описи на документы, находящиеся внутри дела.

Всего в 2024 году оформлено 43 дела, сформированных в 2023 году

Проводилось уничтожение документов, не подлежащих хранению. Уничтожаются дела, не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы архивного фонда. Было уничтожено 57 дел, сформированных в 2023 году.

Закуплены 2 стремянки и стол для архива.

Проводилась оцифровка документов. Оцифровка документов необходима для:

- наведению порядка в фондовом учете;

- упрощению поиска документов;

- снижению нагрузки на сотрудников и времени при отработке запросов пользователей;

- сохранению ветхих оригиналов.

Переведено в электронно-цифровую форму 1097 папок. Оцифрованные документы хранятся в системе электронного архива «ЭТЛАС».

Мероприятия подпрограммы выполнены полностью.

Эффективность реализации подпрограммы составила 86%

- Эффективность реализации программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» составила 76%.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальным программам за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена регистрация прав собственности муниципального образования | % | 83,4 | 100 |  | 94 |  |  | 94 % |
| 2 | Содержание муниципального имущества | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100% |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование муниципальной службы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих | Чел. | 29 | 12 |  | 19 |  |  | 158,3% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 60,5 | 100 |  | 100 |  |  | 100% |
| Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля архивных документов, муниципальном архиве хранящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100% |
| 2 | Доля описей дел в архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в архиве | % | 47 | 70 |  | 60 |  |  | 85,7% |
| 3 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в архиве | % | 47 | 70 |  | 60 |  |  | 85,7% |

Отчет об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1: "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 6 822,3 |  |  |  | 659,0 |  |  |  | 659,0 |  | 9,7% |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ с целью подготовки технической документации на объекты недвижимости | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 442,5 |  |  |  | 196,7 |  |  |  | 196,7 |  | 44,5% | Подготовлено 23 техплана |
| 1.2. | Мероприятие 2 Оценка объектов недвижимости | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 279,0 |  |  |  | 86,1 |  |  |  | 86,1 |  | 30,9% | Произведена оценка 15 объектов |
| 1.3. | Мероприятие 3 Выполнение комплекса геодезических работ, подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | Отдел архитектуры |  |  | 1 294,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | Размежевано 40,4 га по МКД, 2 ЗУ поставлено на кадастровый учет. Проведено межевания ЗУ под 23 дорогами, сведения внесены в росреестр |
| 1.4. | Мероприятие 4 Подготовка межевых планов земельных участков | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка/Отдел архитектуры |  |  | 1 672,4 |  |  |  | 376,2 |  |  |  | 376,2 |  | 22,5% |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проведение аукционов | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Разработка документов по планировке территории | Отдел архитектуры |  |  | 3 071,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 071,5 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Владение и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 2 897,0 |  |  |  | 1 630,0 |  |  |  | 1 630,0 |  | 56,3% | 2 897,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 1 200,3 |  |  |  | 1 038,2 |  |  |  | 1 038,2 |  | 86,5% | 1 200,3 |
| 2.2. | Мероприятие 2 Плата за жилищно-коммунальные услуги | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 104,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | 104,9 |
| 2.3. | Мероприятие 3 Охрана имущества казны муниципального образования | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 1 591,8 |  |  |  | 591,8 |  |  |  | 591,8 |  | 37,2% | 1 591,8 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 9 719,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 289,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 289,0 | 0 | 23,6% | 9 719,3 |
| Подпрограмма 2: "Совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 2. «Организация профессионального развития муниципальных служащих МО «Муринское городское поселение» ВМР ЛО» | Организационный отдел |  |  | 111,3 |  |  |  | 105,5 |  |  |  | 105,5 |  | 94,8% | Прошли обучение 19 сотрудников администрации |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 6. «Охрана труда» | Организационный отдел |  |  | 147,3 |  |  |  | 140,1 |  |  |  | 140,1 |  | 95,1% | Проведен медицинский осмотр 40 сотрудников |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 258,6 | 0 | 0 | 0,0 | 245,6 | 0 | 0 | 0,0 | 245,6 | 0 | 95,0% |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1. Обеспечение сохранности архивного фонда | Организационный отдел |  |  | 224,2 |  | 0 | 0,0 | 188,5 | 0 | 0 | 0,0 | 188,5 | 0 | 84,1% |  |
|  | Мероприятие 1. Архивная обработка фонда | Организационный отдел |  |  | 203,0 |  |  |  | 167,30 |  |  |  | 167,30 |  | 82,4% | Подшито 43 дела и подготовлено к уничтожению 57 папок |
|  | Мероприятие 2. Комплектование и улучшение материально технической базы архивного фонда | Организационный отдел |  |  | 21,2 |  |  |  | 21,20 |  |  |  | 21,20 |  | 100,0% | Приобретены 2 стремянки и стол |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. Информатизации архивного фонда | Организационный отдел |  |  | 1 579,9 |  | 0 | 0,0 | 1 579,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 579,9 | 0 | 100,0% |  |
|  | Мероприятие 1 Оцифровка архива | Организационный отдел |  |  | 1 513,9 |  |  |  | 1 513,9 |  |  |  | 1 513,9 |  | 100,0% | Оцифровано 1097 папок |
|  | Мероприятие 2 Обслуживание электронного архива | Организационный отдел |  |  | 66,0 |  |  |  | 66,00 |  |  |  | 66,00 |  | 100,0% | Проводилось обслуживание программы Этлос |
|  | Итого |  | 0 | 0,0 | 1 804,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 768,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 768,4 | 0 | 98,0% |  |
| Всего |  |  | 0 | 0 | 11782 | 0 | 0 | 0,0 | 4 303,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 303,0 | 0 | 36,5% |  |