ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год в рамках муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Комплекс процессных мероприятий 1:

Мероприятие 1.1 «Подготовка технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технические паспорта на тепловые сети и сети электроснабжения)» - заключен переходящий на 2026 г. Контракт на выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов сети наружного (уличного) освещения, были выполнены мероприятия:

- Проведение камерального обследования существующей системы наружного освещения муниципального образования «Муринское городское поселение».

- Проведение оцифровки и переноса данных в плоскостную электронную модель существующей системы наружного освещения муниципального образования «Муринское городское поселение».

- Разработка и обеспечение функционирования Муниципальной Геоинформационной Системы (МГС).

- Проведение технической инвентаризации наружного освещения муниципального образования «Муринское городское поселение» с занесением в МГС.

Мероприятие 1.2 «Содержание и обслуживания распределительного газопровода» - заключены Контракты - на аварийно-диспетчерское обслуживание и по техническому обслуживанию, оплата производиться по предоставленным акта обслуживающей организации;

Мероприятие 1.3 «Услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям» - получены технические условия на присоединения к электрическим сетям;

Комплекс процессных мероприятий 2:

Мероприятие 2.2 «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» - Контракт исполнен.

Мероприятие 2.4 «Актуализация схемы водоснабжения, теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 годы»:

- Заключен Контракт от 23.12.2024 №0145300025824000036 по схеме теплоснабжения -контракт исполнен;

- Заключен Контракт от 01.04.2025 №0145300025825000007 по схеме водоснабжения и водоотведения - контракт исполнен;

- Заключен Контракт по разработке Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций от 14.03.2025 №14-03/25- контракт исполнен;

Мероприятие 2.5 «Разработка схемы электроснабжения муниципального образования» - заключен переходящий на 2026 г. Контракт по разработки схемы электроснабжения МО «Муринское городское поселение».

### Таблица 6

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2024) | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением | % (нарастающим итогом) | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | «Строительство распределительных газопроводов | км | 2,8 | 0 | 0 |  |
| 3 | Обеспеченность населения качественным бесперебойным электроснабжением. | шт | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Разработка нормативно-технической документации | шт. | 1 | 3 | 3 | 100% |