- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«31» августа 2023г.                                                                                               № 2

|  | Директору муниципального бюджетного учреждения «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Бобровской Екатерине Александровне |
| --- | --- |

Должностными лицами - председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Барбусовой Е.М., заместителем председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шуклиной Г.В., аудитором Грицыниной Т.А. на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» от 30 мая 2023 года № 17/01-04 проведена проверка в муниципальном бюджетном учреждении «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- В результате проведения контрольного мероприятия установлены нарушения, изложенные в акте по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Содержание и развитие территории» на уборку муниципального образования «Муринское городское поселение», заключения и реализации контрактов и договоров в 2022 году. Соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его Уставом. Выполнение муниципального задания. Законное и эффективное использование имущества, находящегося на балансе учреждения» от 31 июля 2023 г.

- В целях устранения выявленных нарушений, на основании Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 17.08.2022  № 231, в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, утвержденным распоряжением от 09.01.2023 № 01/01-04,

НЕОБХОДИМО:

Не позднее 30 дней со дня получения настоящего представления, предоставить объяснения, документальные подтверждения выполнения требований Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской Всеволожского муниципального района Ленинградской области по каждому указанному факту нарушения, замечания.

1. Отчеты о выполнении муниципального задания (по ф. 0506501) не утверждены, не подписаны руководителем (уполномоченным лицом), не  содержат  обязательные реквизиты с указанием даты утверждения и составления, что нарушает требованиям постановления Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 (ред. от 16.05.2023) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», п. 3.27 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 № 38.

Отчеты о выполнении муниципального задания (по ф. 0506501) составлять и формировать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 (ред. от 16.05.2023) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», п. 3.27 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 № 38.

2. Не соблюдены требования  п. 8 Приказа Минфина России от 31.08.2018 
№ 186н (ред. от 25.08.2022) «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» в части обязательного наличия к Плану финансово-хозяйственной деятельности обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат на соответствующий финансовый год.

Планы финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения составлять в соответствии с п. 8 Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 25.08.2022) «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» в части обязательного наличия к Плану финансово-хозяйственной деятельности обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат на соответствующий финансовый год.

3. Допущены нарушения статей 69.1., 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по увеличению расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов «Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг» по увеличению расходов средств субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «СРТ» 10 августа 2022 года в размере 
259 360,00 руб. на «Организацию сайта для МБУ «Похоронная служба», по расходам отсутствующим в утвержденном муниципальном задании МБУ «СРТ».

Не допускать нарушения статей 69.1., 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4. Не соблюдены требования в соответствии с п. 23 Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 25.08.2022) «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в части расчета расходов по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Соблюдать требования п. 23 Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 25.08.2022) «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в части расчета расходов по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

5. В рамках контрактов № 39/22 от 25.10.2022 года, контракта № 38/22 от 25.10.2022 года приняты результаты выполненных работ ИП Прокшиц И.А. с отсутствием недостатков и составлено заключение экспертизы силами МБУ «СРТ» результатов исполнения контракта. В нарушение требований оформления и заполнения формы № КС – 2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 в адрес учреждения представлен Акт о приемке выполненных работ (ф. 0322005) от 25.11.2022 года на суммы 
9 859 171,20 руб. и 5 714 989,20 руб. соответственно, в содержании которых указаны не виды работ, а сметные расчеты с применением нормативных правовых документов Министерства строительства Российской Федерации, Федеральных сборников сметных цен, Федеральных единых расценок, мониторинга цен.

Не допускать принятия к бухгалтерскому учету первичных документов, не соответствующих установленным формам.

6. В нарушение ч. 5 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 не приняты меры по возмещению за задержку срока исполнения контракта.

Исполнять требования ч. 5 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011.

7. Нарушение п. п. 7, 15 СГС «Основные средства», п. п. 43, 45 Инструкции 
№ 157н (ред. от 21.12.2022) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» деревья и кустарники (далее – зеленые насаждения) не отнесены к объектам основных средств и отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете на счете 0 101 07 000 «Биологические ресурсы» как предназначенные к использованию для собственных нужд (более 12 месяцев), неправомерно отнесены на расходы учреждения и  является нарушением.

Провести инвентаризацию всех объектов основных средств по счету 
0 101 07 000 «Биологические ресурсы» с формированием надлежаще оформленных инвентаризационных описей основных средств с соответствия с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации.

Сформировать первоначальную стоимость объектов основных средств в соответствии с действующем законодательством и отразить в учете. Представить инвентарные карточки по учету основных средств с обязательным заполнением всех предусмотренных унифицированной формой граф и строк.

8. В связи с ненадлежащим осуществлением контроля в 2022 году по исполнению условий заключенных контрактов и договоров подтвердить эффективность плановых и фактически использованных бюджетных средств на выполнение работ по уборке территории, услуг по организации уборки и содержания улично-дорожной сети и тротуаров не представилось возможным. не представлено:

- осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, за соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования;

- принятие выполненных работ по акту о приемке выполненных работ в соответствии с условиями контракта, а в случае обнаружения отступлений от контракта, ухудшающих результат выполнения работ или иных недостатков в выполнении работ, обращений об этом подрядчику;

- графиков уборки и периодичность, утилизации снега, мусора, смета, листьев, покоса травы;

- письменных уведомлений о готовности сдать выполненные работы (услуги).

Не представлены данные Журнала учета выполненных работ по форме, установленной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

Осуществлять контроль в строгом соответствии с условиями контракта.

9. Заключение договора на оказание аудиторских услуг противоречит уставу учреждения в части компетенции руководителя, действующему законодательству и локальным актам органов местного самоуправления. Необоснованное расходование средств местного бюджета в сумме 91 500,00 руб. при отсутствии экономического обоснования и целесообразности проведения аудиторской проверки.

Подлежит восстановлению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы в размере 91 500,00 рублей.

10. В связи с отсутствием объекта в виде «Земельный участок (Новое Муринское Кладбище)» на балансе учреждения расходы на оплату электроэнергии в сумме 431 137,19 рублей, являются необоснованными расходами.

Подлежит восстановлению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы в размере 431 137,19 рублей.

11. Установлен факт недопустимого направления средств субсидии на выполнение муниципального задания на осуществление расходов, не учитываемых в данном виде при определении ее размера по оплате штрафов, пени и недоимки по страховым взносам в общей сумме 99,84 рублей.

Подлежит восстановлению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы в размере 99,84 рублей.

12.   Без предварительного получения денежных средств под отчет работникам учреждения возмещались расходы. Подтверждающих документов о том, что товары, услуги приобретены для нужд учреждения нет. В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)  при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной формах и определяется как экономическая выгода. Получено работниками учреждения доход в сумме 48 593,05 рублей.

Подлежит перечисление в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы 13% (НДФЛ) в размере 6 317,10 рублей.

13. В нарушение п. п. 23, 45 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 21.12.2022) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. п. 9,10,12 приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» Системы видеонаблюдения на территории Нового Муринского кладбища, место оказания услуг: Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Мурино, ул. Лесная, д.4 не приняты к учету по первоначальной стоимости как единый инвентарный объект.

Сформировать на счете 10100 «Основные средства» объекты основных средств «Система видеонаблюдения на территории Нового Муринского кладбища, место оказания услуг: Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Мурино, ул. Лесная, д.4» по первоначальной стоимости объекта основных средств, включающих фактические вложения учреждения в создание этих объектов, а именно - стоимость материалов (оборудования) и затраты по монтажу системы видеонаблюдения.

14. Нарушение п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ определено искусственное разделение (дробление) единого заказа на группу однородных с целью ухода от проведения конкурентных процедур в части заключения договоров подряда с ООО «Нева Знак» на осуществление работ по установке дорожных знаков и установке стоек для дорожных знаков.

Не допускать нарушений п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

15. Первичные документы по приемке дорожных знаков нарушают требования Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34 н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в части применения унифицированных форм о приемке выполненных работ.

Применять унифицированные формы о приемке выполненных работ, составленные и оформленные в соответствии Федеральным законом 
№ 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34 н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»

16. Нарушение п.23 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157 н (ред. от 21.12.2022) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 12 Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» объекты основных средств «Дорожные знаки» и «Стойки для дорожных знаков» в учете МБУ «СРТ» отсутствует. Фактические расходы по установке дорожных знаков и стоек для дорожных знаков произведены по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги». Не сформирована первоначальная стоимость основного средства в соответствии с действующим законодательством. Фактические расходы отнесены в полном объеме на расходы учреждения.

Необходимо провести инвентаризацию фактического наличия основных средств, принять к учету объекты основных средств «Дорожные знаки» и «Стойки для дорожных знаков» с учетом стоимости работ по установке стоек дорожных знаков, сформировав первоначальную стоимость. Сформировать инвентарные карточки учета основных средств с учетом требований, установленных федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

17. Нарушение пункта 4.7. Контракта от 13.12.2021 года №30/21 ИКЗ №21347030488534703010010038001411244 на выполнение работ по обслуживанию средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение»: за весь период действия Контракта отсутствуют Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные Подрядчиком - ООО «Нева Знак», являющиеся основанием для оплаты.

Не допускать нарушения требований заключенных контрактов.

18. Нарушение требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам, утвержденных приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» приобретен за наличный расчет и поставлен на учет тонометр автоматический стоимостью 2 523,65 рублей. Приобретение основного средства в виде Тонометра за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, не правомерно.

Подлежит возмещение в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованные расходы в размере 2 523,65 рублей.

19.Установлена недостача основных средств «Яблоня Макун» в количестве 5 штук на сумму 70 243,75 рублей.

Подлежит возмещение в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 70 243,75 рублей.

20. Нарушение приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» в Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ОКУД 0504031) не отражены обязательные данные.

Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ОКУД 0504031) формировать в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

21. Нарушение пункта 1.8 Положения об использовании автомобилей в служебных целях предоставлено право управления служебными  автотранспортными средствами лицам, не состоящих в трудовых отношениях и не осуществляющих трудовые функции в проверяемом учреждении, что нарушает требования статей 15, 57 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), а также нарушение абзаца шесть пункта 1 статьи 20, пункта 3 статьи 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Закон № 196-ФЗ), в которых установлено, что  обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.

Привести в соответствие локальный акт учреждения с требованиями законодательства РФ.

22. Нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказов Минтранса Российской Федерации от 11.09.2020 № 368, от 28.09.2022 № 390 в части состава сведений путевого листа и порядка оформления путевого листа.

Исключить нарушения требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказов Минтранса Российской Федерации от 11.09.2020 № 368, от 28.09.2022 № 390 в части состава сведений путевого листа и порядка оформления путевого листа.

23. Нарушение приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2024 года № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (далее – приказ № 835н) отсутствует отметка о предрейсовом контроле технического состояния автотранспортного средства и разрешение (подпись) на выезд механика либо дата и время состояния автомобиля, показания одометра, и (или) дата возвращения на парковку, чаще всего в выходные и праздничные дни.

Исключить нарушения приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2024 года № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (далее – приказ № 835н).

24. Нарушение раздела III приказа министерства финансов Российской Федерации от 16 апреля 2021 № 62н (ред. от 23.12.2021) «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», пункта 20 Учетной политики учреждения - имеется замазывание пройденного пути, показания одометра, наличие топлива без обоснования.

Не допускать нарушения приказа министерства финансов Российской Федерации от 16 апреля 2021 № 62н (ред. от 23.12.2021) «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», пункта 20 Учетной политики учреждения.

25. Установлено бесконтрольное нахождение автотранспорта МБУ «СРТ» в ведении водителей:

- систематическое осуществление фактической заправки автотранспортного средства после того, как автомобиль возвращен на парковку либо в момент возвращения автомобиля, о чем свидетельствует отметка в путевом листе;

-заправка автотранспортного средства осуществлена до того, как автомобиль выпущен на линию с парковки, о чем свидетельствует отметка в путевом листе.

Разработать локальный нормативный акт, предусматривающий порядок передачи автотранспортного средства после окончания рабочего дня, в период выходных и праздничных нерабочих дней на ответственное содержание и установленное местонахождение.

26. Не установлен порядок нумерации путевых листов.

Разработать локальный акт учреждения по организации учета выдачи путевых листов.

27. Нарушение пункта 5.4 Учетной политики учреждения - нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разработаны неспециализированной организацией.

Организовать работу по привлечению специалистов специализированной организации по установлению норм расходования горюче-смазочных материалов с учетом требований Министерства транспорта РФ с оформлением локального акта учреждения.

28. Нарушение части 8 статьи 113 ТК РФ в отсутствии основания со стороны руководителя для привлечения сотрудника к работе в выходные и нерабочие дни. Факт работы водителей в Табеле учета использования рабочего времени не подтвержден.

Усилить контроль за оформлением работы в нерабочие выходные (праздничные) дни с оформлением распорядительных документов в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

29. В виду отсутствия подтверждения работы водителей-курьеров в выходные и праздничные дни установлено необоснованное списание горюче-смазочных материалов на общую сумму 43 645,69 рублей.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области излишне принятые к учету объемы ГСМ, в отсутствие подтверждения пройденного километража, в том числе: ДТ в количестве 183,588 л на сумму 10 370,3 рублей, АИ-95, АИ-98 в количестве 572,03 л на сумму 29 835,86 рублей.

Подлежит принятию к бухгалтерскому учету и надлежащему оформлению необоснованно завышенного объема, списанного ГСМ в количестве ДТ 19 л на сумму 1 128,03 рублей, АИ-95, АИ-98 в количестве 44,29 л на сумму 2 311,5 рублей.

30. При заполнении маршрута в путевых листах исключить сокращения наименования пунктов назначения.

В локальном акте использования служебного автотранспорта предусмотреть обязательное указание пунктов назначения в полном наименовании с учетом адресности.

31. Нарушен пункт 3.5 Положения об использовании автомобилей в служебных целях по установленному лимиту пробега.

В локальном акте об использовании автомобилей в служебных целях скорректировать лимит пробега и определить форму контроля за передвижением автотранспорта.

32.Нарушены утвержденные нормы расхода топлива привели к излишнему списанию ГСМ объеме 277,39 л на сумму 22 364,59 рублей.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области излишне списанные по бухгалтерскому учету ГСМ.

33. Ежедневный учет показаний спидометра, остатка ГСМ в МБУ «СРТ» отсутствует.

Усилить контроль за учетными показаниями спидометра и ГСМ.

34. Установлено заключение договоров на проведение ремонта (сервисного обслуживания) автомобилей в отсутствие наличия дефектных ведомостей, сметы стоимости проведения работ (оказания услуг), распорядительного документа на необходимость проведения ремонтных работ.

В локальном акте предусмотреть перечень документов, подтверждающих необходимость проведения (сервисного обслуживания), приобретение запасных частей и иное обслуживание.

35. Нарушение п. 4 Решения совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.08.2011 г. № 28 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных (казенных) учреждений МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» локальный нормативный акт МБУ «СРТ» Положение об оплате труда работников и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного учреждения «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное приказом по учреждению от 02.03.2016 г. № 60.1-к, не согласован с Учредителем.

Усилить контроль за оформлением документов.

36. Расчетный показатель плановых назначений фонда оплаты труда работников МБУ «СРТ» в 2022 году необоснованно завышен на 4 877 458,32 рублей, в 2023 году необоснованно завышен на 4 884 774,82 рублей.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области необоснованное завышение по фонду оплаты труда за 2023 год в сумме 4 884 774,82 рублей.

37.  Данные исполнения плановых назначений по фонду оплаты труда годового Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) не соответствуют представленному анализу начисленной и выплаченной заработной платы по сотрудникам за 2022 год, а именно в отчете исполнено на оплату труда 30 888 300,00 руб., а в анализе 30 909 101,15 руб., разница в данных составляет 20 801,15 рублей.

Усилить контроль по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждении.

38.  Положением об оплате труда не предусмотрены критерии и требования по определению размера надбавки за классность водителям в основании с Квалификационным справочником профессий рабочих, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 № 58/3-102 (ред. от 15.03.1991).

Внести необходимые корректировки в действующее Положение об оплате труда работников учреждения.

39.  Установлена надбавка за условия труда, отличающихся от нормальных без документального подтверждения фактической работы в условиях отклоняющихся от нормальных. За 2022 год выплачено 372 583,12 рублей. За 2023 год – 190 247,13 рублей.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области излишне выплаченная сумма в размере 562 830,25 рублей.

В Положении об оплате труда строго разграничить понятия компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, учесть случаи привлечения работников в условиях ненормированного рабочего времени и в условиях привлечения к сверхурочной работе.

40. Установлен факт переплаты заработной платы в 2022 году в размере  
99 274,32 рублей, в 2023 году – 25 244,99 рублей.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области излишне выплаченная сумма в размере 124 519,31 рублей.

41. Установлен факт недоплаты заработной платы в 2022 г в    сумме 83 613,97 рублей, в 2023 году – 37 647,30 рублей.

Усилить контроль за правильностью начисления заработной платы в соответствии с действующим законодательством, Положением об оплате труда в учреждении.

42. Нарушение постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» фактически установлена и произведена выплата надбавки главному бухгалтеру за материальную ответственность, должность которой  в указанный перечень не входит. Сумма начисленной надбавки составила за 2022 год - 30 861,19 рублей, за 2023 год – 17 535,90 рублей.

Подлежит возмещению в бюджет муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области излишне выплаченная сумма в размере 48 397,09 рублей.

43. Нарушение пункта 9.7 Положения об оплате труда при установлении размера и периодичности выплат стимулирующего и премиального характера руководителю учреждения, не представлены документы (иное) исполнения учреждением муниципального задания и (или) показатели эффективности и результативности деятельности учреждения.

44. Систематически производились начисления и выплаты квартальных и разовых премий месяцем ранее, нежели издавались распоряжения учредителя о премировании.

Усилить контроль за исполнением распорядительных документов.

45.  Нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете», пункта 79 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 г. 
№ 256н представленные материалы по проведенной годовой инвентаризации не являются обеспечением достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, а также проверки полноты отражения в учете финансовых обязательств, в рамках подготовки к формированию бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2022 год.

Проводить инвентаризацию в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете», пунктом 79 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 г. № 256н.

46. Заключенные договоры аренды на срок 11 месяцев не имеют в основе установления цены экономически обоснованных расчетов.

Заключать договоры аренды на основе экономически обоснованных расчетов.

47. Рассмотреть вопрос о наложении дисциплинарных взысканий на должностных лиц, виновных в нарушениях, указанных в акте контрольного мероприятия от 31.07.2023 г. и настоящего представления.

Кроме того, обратиться к Учредителю по вопросу расчета и утверждения норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, коэффициентов выравнивания к нормативным затратам на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объему субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

О принятых мерах по результатам рассмотрения настоящего представления (с приложением копий подтверждающих документов) должен быть предоставлен в Контрольно-счетную палату в тридцатидневный срок со дня получения настоящего представления.

Реквизиты для поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования прилагаются к настоящему представлению.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Председатель                                                                                  Е.М. Барбусова

| Экземпляр представления | на ____ | листах | получил |
| --- | --- | --- | --- |

| (дата) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

(должность и ФИО, лица, получившего представление)