СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«18» февраля 2025 г.                          г. Мурино                                                     № 47

Об утверждении Порядка формирования

и реализации адресной инвестиционной

программы муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области  от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и решением совета депутатов от 24.03.2021 года № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему решению.

2. Разработать регламент внесения предложений в адрес совета депутатов и их последующего рассмотрения для включения в заявку для включения объектов в адресную инвестиционную программу за счет средств бюджета муниципального образования муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет mo-murino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, использования земель, законности и правопорядка.

Глава муниципального образования 
«Муринское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области                                                                      С.Н. Галиновский

- Приложение

- к решению совета депутатов муниципального образования

- «Муринское городское поселение»

- Всеволожского муниципального района

- Ленинградской области

- от «18» февраля 2025 года № 47

Порядок

формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее – адресная инвестиционная программа, Порядок), утвержден в целях обеспечения надлежащего планирования и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) на объект инвестиций.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

адресная инвестиционная программа - документ, устанавливающий распределение ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования в разрезе муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования и непрограммной части на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

объект инвестиций - объекты капитального строительства, линейные объекты, объекты благоустройства, строительство, реконструкция, реставрация (в том числе разработка проектно-сметной документации), техническое перевооружение (модернизация) или приобретение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования.

1.3. Проект адресной инвестиционной программы формируется администрацией муниципального образования ежегодно и является составной частью бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Адресная инвестиционная программа утверждается решением совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

1.5. Формирование проекта адресной инвестиционной программы осуществляется отделом экономики, управления муниципальным имуществом, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования.

1.6. Проект адресной инвестиционной программы формируется на основе направленных заявок структурными подразделениями администрации муниципального образования по каждой муниципальной программе (подпрограмме) в составе перечня объектов муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Адресная инвестиционная программа формируется в том числе с учетом предложений, поступивших в адрес администрации муниципального образования от совета депутатов, в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

Объем бюджетных ассигнований по каждому объекту инвестиций указывается на период до завершения строительства объекта. В случае необходимости выполнения проектно-изыскательских работ плановый объем бюджетных ассигнований указывается исходя из сметной стоимости строительства схожих по типологии работ, корректируется после разработки проектно-сметной документации, а при необходимости и получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Предельный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, представляется отделом финансового управления – главным бухгалтером администрации муниципального образования.

- Порядок формирования адресной инвестиционной программы

2.1. Формирование адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в сроки, устанавливаемые ежегодным распоряжением администрации муниципального образования об утверждении плана-графика подготовки проекта бюджета муниципального образования.

2.2. Глава муниципального образования ежегодно в срок до первого мая направляет заявку по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в адрес администрации муниципального образования, по перечню объектов инвестиций для включения в адресную инвестиционную программу, утвержденную решением одной из постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования.

    - Администрация муниципального образования в срок до первого июля года предшествующему реализации мероприятий осуществляет анализ целесообразности или нецелесообразности включения объектов инвестиций капитального строительства (объектов недвижимости, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)) в проект адресной инвестиционной программы, в соответствии с результатами оценки по критериям:

сверхнормативный износ объекта, находящегося в муниципальной собственности администрации муниципального образования;

земельный участок, объект инвестиций находится в муниципальной собственности и (или) на неразграниченном земельном участке и не обременен правами третьих лиц и подлежит изъятию для государственных нужд;

на земельном участке, где расположен или предполагается размещать объект инвестиций, не планируются проведение земляных ремонтно-восстановительных работ в течении пяти лет после реализации мероприятия;

является приоритетным направлением социально-экономического развития территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Проект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период формируется в порядке приоритетности:

объектов инвестиций, входящих в состав федеральных и (или) областных адресных инвестиционных программ и (или) подлежащих софинансированию;

объектов инвестиций, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование строительно-монтажных работ за счет средств бюджета муниципального образования, завершение строительства которых запланировано в очередном финансовом году или в плановом периоде;

объектов инвестиций, по которым в текущем и (или) предшествующих финансовых годах запланировано и (или) реализовано финансирование проектно-изыскательских работ;

вновь начинаемых объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования с очередного финансового года (в том числе в части начала разработки проектно-сметной документации).

2.4. К заявке на включение объектов инвестиций в адресную инвестиционную программу прилагаются следующие документы:

обоснование (расчет) влияния ввода в эксплуатацию объекта инвестиций на индикаторы муниципальных программ и их подпрограмм;

технико-экономическое обоснование необходимости строительства (реконструкции, реставрации, приобретения) объекта инвестиций по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

расчет ежегодных эксплуатационных расходов и расходов на материально-техническое обеспечение объекта инвестиций после ввода его в эксплуатацию;

положительное заключение государственной экспертизы по результатам рассмотрения проектной документации (если оно требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации), либо положительное заключение государственной экспертизы по результатам рассмотрения сметной стоимости реализации проекта объектов инвестиции стоимостью до 5 миллионов рублей;

правоустанавливающие документы на земельные участки, здания, строения и сооружения.

- Порядок реализации адресной инвестиционной программы

3.1. Адресная инвестиционная программа реализуется на основе муниципальных программ (подпрограмм), утверждаемых постановлением администрации муниципального образования.

3.2. Финансирование осуществляется в соответствии с объемами средств, предусмотренными сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий.

- Порядок внесения изменений в адресную инвестиционную программу

  - В ходе реализации адресной инвестиционной программы в нее могут быть внесены следующие изменения:

в связи с исключением отдельных объектов инвестиций, финансирование которых предусмотрено на текущий финансовый год;

в связи с изменением сроков предполагаемого начала и окончания финансирования объектов инвестиций;

в связи с перераспределением средств местного, областного, федерального бюджетов, запланированных на осуществление бюджетных инвестиций, между отдельными объектами инвестиций;

в связи с изменением плановых объемов финансирования объектов инвестиций (в том числе по итогам заключения муниципальных контрактов, разработки проектной документации);

в связи с включением вновь начинаемых объектов инвестиций.

4.2. Внесение изменений в адресную инвестиционную программу осуществляется в рамках внесения изменений в решение совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период.

4.3. В ходе исполнения бюджета муниципального образования в перечни объектов инвестиций адресной инвестиционной программы могут быть внесены изменения, не связанные с изменением адресной инвестиционной программы, в том числе:

перераспределение средств бюджета муниципального образования между отдельными объектами инвестиций в рамках одной муниципальной программы (подпрограммы);

иные изменения, не связанные с изменением адресной инвестиционной программы.

- Контроль за реализацией адресной инвестиционной программы

Администрация муниципального образования обеспечивает результативность, адресность использования средств бюджета, а также контроль за использованием средств бюджета муниципального образования.

Приложение № 1

к Порядку формирования и реализации

адресной инвестиционной программы

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

ЗАЯВКА

для включения объектов в адресную инвестиционную программу за счет средств бюджета муниципального образования муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области»

на 20__ год

Перечень

объектов муниципальной программы (подпрограммы)

_____________________________________________________

| Наименование, местонахождение и проектная мощность объекта инвестиций | Бюджетополучатель | Заказчик | Источники финансирования <1> | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Плановый объем финансирования <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | _______текущий год реализации программы <3> | ______очередной финансовый год | _______ первый год планового периода | _______второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В качестве источников финансирования указываются: ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местные бюджет; ПР - прочие источники. При наличии двух и более источников финансирования каждый источник финансирования указывается по отдельной строке;

<2> в ценах соответствующих лет;

<3> указывается текущий год реализации программы. При внесении изменений в Перечень объектов в очередном финансовом году информация о плановых объемах финансирования в предыдущие годы исключается.

Приложение № 2

к Порядку формирования и реализации

адресной инвестиционной программы

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

Технико-экономическое обоснование

необходимости строительства

(реконструкции, приобретения) объекта инвестиций

________________________________________________

(наименование объекта инвестиций)

| 1 | Общая информация об объекте | Местонахождение объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма собственности, собственник |  |
|  |  | Плановый период строительства (реконструкции, приобретения) |  |
| 2 | Характеристики объекта инвестиций | Проектная мощность (протяженность) объекта |  |
|  |  | Общая площадь здания (зданий) (при наличии) |  |
|  |  | Строительный объем здания (зданий) (при наличии) |  |
|  |  | Обеспеченность объекта инвестиций инженерной инфраструктурой (наличие инженерных сетей и котельных) |  |
|  |  | Перечень возводимых (приобретаемых) зданий и сооружений (для строительства, приобретения) |  |
|  |  | Общая площадь объекта благоустройства |  |
|  |  | Основные виды выполняемых работ по конструктивам (для реконструкции) |  |
|  |  | Иные значимые характеристики объекта |  |
| 3 | Информация о проектной документации и правоустанавливающих документах | Наличие проектной документации |  |
|  |  | Источник финансирования работ по разработке проектной документации |  |
|  |  | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, здания, сооружения |  |
| 4 | Социально-экономические эффекты ввода объекта в эксплуатацию | Корреспондирующие проекты (направления) социально-экономического развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области |  |
|  |  | Обеспеченность населения аналогичными объектами: |  |
|  |  | существующая |  |
|  |  | ожидаемая с учетом ввода объекта |  |
|  |  | Влияние ввода объекта на индикаторы муниципальной программы (подпрограммы) (в единицах измерения соответствующих индикаторов) |  |
|  |  | Иные позитивные эффекты, возникающие в результате ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 5 | Стоимость строительства (реконструкции, приобретения), тыс. руб. | Общая расчетная стоимость строительства (реконструкции, приобретения), |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет, |  |
|  |  | в том числе областной бюджет, |  |
|  |  | в том числе местный бюджет, |  |
|  |  | в том числе иные источники |  |
|  |  | Расчетный объем бюджетных ассигнований местного бюджета, всего, |  |
|  |  | в том числе по годам |  |
|  |  | Расчетная стоимость на 1 кв. м общей площади зданий (при наличии) |  |
|  |  | Расчетная стоимость на единицу мощности (протяженности) |  |
|  |  | Подтверждение финансирования объекта из федерального бюджета |  |
| 6 | Сопутствующая информация | Информация о вводе аналогичных объектов за три последних года |  |
|  |  | Численность населения муниципального образования (МО), в котором находится объект, всего, |  |
|  |  | в том числе младше трудоспособного возраста, |  |
|  |  | в том числе в трудоспособном возрасте, |  |
|  |  | в том числе старше трудоспособного возраста |  |
|  |  | Прирост населения в муниципальном образовании за последние три года |  |
|  |  | Коэффициент рождаемости в муниципальном образовании (средний за последние три года) |  |
|  |  | Коэффициент смертности в муниципальном образовании (средний за последние три года) |  |
|  |  | Наличие потребителей услуг в достаточном количестве для обеспечения проектируемого уровня мощности объекта |  |

____________________________ _____________________     _______________________________________

(должность)                           (подпись)                                        (фамилия, инициалы)

"______" ________________ 20__ года

Приложение № 3

к Порядку формирования и реализации

адресной инвестиционной программы

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

Утверждена решением постоянной комиссии совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального образования Ленинградской области ______________________________ Протокол №__ от «__»_______ 20 __ г. Председатель комиссии ____________________ (подпись, ФИО)

ЗАЯВКА

для включения объектов в адресную инвестиционную программу муниципального образования муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области»

на 20__ год

Перечень

объектов муниципальной программы (подпрограммы)

_____________________________________________________

| Наименование, местонахождение и проектная мощность объекта инвестиций | - Источники финансирования <1> | - Период реализации (очередной финансовый год/первый год планового периода/второй год планового периода) | - Обоснования необходимости строительства (реконструкции, приобретения, ремонта) объекта инвестиции |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |
| - Объект 1 |  |  |  |
| - Проектно-изыскательские работы (ПИР) |  |  |  |
| - Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  |  |
| - Объект... |  |  |  |
| - Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |
| - Объект 1 |  |  |  |
| - ПИР |  |  |  |
| - СМР |  |  |  |
| - Объект... |  |  |  |

<1> В качестве источников финансирования указываются: ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местные бюджет; ПР - прочие источники. При наличии двух и более источников финансирования каждый источник финансирования указывается по отдельной строке.