УТВЕРЖДАЮ

Всеволожский городской прокурор

старший советник юстиции

Грищук И.А.

« 	» февраля 2021 года

Для размещения на официальном сайте прокуратуры Ленинградской области

Всеволожской городской прокуратурой выявлены нарушения законодательства о долевом строительстве

Городской прокуратурой в деятельности ООО «Романтика» по строительству жилого комплекса «Силы Природы» выявлены нарушения федерального законодательства.

Так, проверкой установлено, что за период строительства жилого комплекса «Силы Природы» вышеуказанному юридическому лицу неоднократно продлевались сроки действия разрешений на строительство.

Согласно договору участия в долевом строительстве жилого многоквартирного дома ЖК «Силы Природы» между гражданином и ООО «Романтика» срок передачи жилого помещения, расположенного в корпусе № 4- до 30.06.2020.

Вместе с тем на 08.02.2021 жилое помещение не передано участнику строительства, и объект не введен в эксплуатацию.

Кроме того, согласно реестру отправления уведомлений о переносе сроков завершения строительством, уведомление направлено гражданину только 29.10.2020.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ООО «Романтика» своих обязанностей, а также обязательств перед гражданами – участниками строительства.

В связи с чем городской прокуратурой в адрес ООО «Романтика» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Помощник городского прокурора

юрист 3 класса									   В.О. Чхотуа